# TAKA OS + Holo-1 ��� Analyse Strat��gique

CTO TAKA OS

Mai 2026

# TAKA OS + Holo-1 — Analyse d’Intégration Stratégique

## Rapport CTO | Mai 2026

## 1. Synthèse Exécutive

### Verdict : PERTINENT MAIS DIFFÉRÉ AU V1.2

L’intégration d’Holo-1 (modèle VLA 3B/7B, H Company) dans TAKA OS est stratégiquement pertinente — elle transforme TAKA d’un “cerveau qui conseille” en un “cerveau qui agit” sur n’importe quelle interface. Cependant, elle ne doit PAS être dans le MVP v0.1 pour 3 raisons critiques : complexité GPU/infra, licence restrictive du modèle 3B, et risque sécuritaire des credentials bancaires dans un navigateur piloté.

| Dimension | Score | Justification |
| --- | --- | --- |
| Pertinence métier | 9/10 | Les portails AO n’ont pas d’API → Holo-1 est le seul moyen d’automatiser le dépôt |
| Différenciation | 9/10 | Aucun concurrent ne combine scoring AO + action visuelle |
| Faisabilité technique | 5/10 | GPU nécessaire (self-host) ou API payante (cloud) |
| Rentabilité économique | 4/10 | Coût GPU ou API érode la marge du plan Solo à 49€ |
| Conformité | 4/10 | Screenshots = données sensibles, credentials = risque majeur |
| Licence | 3/10 | Holo1 3B = Qwen Research License (NON commerciale) |
| Timing | 6/10 | MVP d’abord, Holo-1 en v1.2 quand le modèle sera Apache 2.0 partout |

Score global : 5.7/10 — GO CONDITIONNEL en v1.2, PAS EN MVP.

## 2. Ce qu’est Holo-1 (Validation des Faits)

### Modèles H Company

| Modèle | Taille | License | Performance | Coût/task |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Holo1-3B | 3B params | Qwen Research License | 73.55% avg localization | Self-host CPU/GPU |
| Holo1-7B | 7B params | Apache 2.0 | 76.19% avg localization | Self-host GPU |
| Holo1.5-3B | 3B params | Qwen Research License | 72.81% avg localization | Self-host CPU/GPU |
| Holo1.5-7B | 7B params | Apache 2.0 | 77.32% avg localization | Self-host GPU |
| Holo3-35B-A3B | 35B MoE (3B active) | Apache 2.0 | Near-flagship | API H Company (~$0.05-0.10) |

### Benchmarks SOTA (Holo1.5-7B)

- WebClick : 90.24% (navigation web)

- ScreenSpot-v2 : 93.31% (localisation UI)

- ScreenSpot-Pro : 57.94% (logiciels pro : Photoshop, AutoCAD)

- OSWorld-G : 66.27% (contrôle OS)

### Architecture

- Base : Qwen2.5-VL (Vision-Language)

- Entraînement : SFT + RL (GRPO)

- 3 composants : Policy (décider), Localizer (trouver), Validator (vérifier)

- Résolution native : jusqu’à 3840×2160 (4K)

## 3. Ce que ton Document Propose (Résumé)

### Architecture proposée (5 couches)

COUCHE 5 — Métacognition (Audit / TAKA LAB)
COUCHE 4 — Délibération (Parlement)
COUCHE 3 — Agents Spécialisés (AO, Veille)
COUCHE 2 — Mémoire (Sémantique, Procédurale)
COUCHE 1 — SENSORIMOTEUR
  ├─ Connecteurs API (Mistral, BOAMP...)
  └─ HOL-1 VISION ENGINE (screenshot → clic → saisie)

### 3 modes d’intégration

| Mode | Description | Quand |
| --- | --- | --- |
| A — Sidecar Docker | Conteneur Holo-1 à côté de TAKA, API REST interne | MVP Holo-1 (recommandé) |
| B — Kernel intégré | Holo-1 chargé dans le process Python TAKA | Latence <200ms, GPU local |
| C — Endpoint Cloud | API H Company ou VPC client | Pas de GPU client |

### 6 cas d’usage proposés

| # | Cas d’usage | Valeur pour PME |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dépôt AO sur portail propriétaire | Élimine le copier-coller manuel (killer feature) |
| 2 | Saisie dans logiciels legacy (Sage, Ciel) | Automatise la comptabilité |
| 3 | Veille concurrentielle visuelle | Capture catalogues, tableaux de prix |
| 4 | Remplissage formulaire web | Colle le mémoire technique dans le bon champ |
| 5 | Tests & QA visuels | Vérifie que l’interface TAKA fonctionne |
| 6 | Onboarding par observation | TAKA apprend un nouveau logiciel en regardant |

## 4. Mon Analyse CTO — Les Points Forts

### ✅ Tu as raison sur ces points

| Point | Pourquoi c’est juste |
| --- | --- |
| Holo-1 = main, TAKA = cerveau | La métaphore est exacte. Holo-1 sans mémoire/orchestration = simple robot-clavier. TAKA sans action = simple assistant. |
| Portails AO = systèmes fermés | BOAMP, e-marchespublics, places de marché régionales n’ont PAS d’API publique. L’automatisation visuelle est le SEUL moyen. |
| Différenciation massive | Aucun concurrent (Tenderbolt, Nextend, Tendium) ne propose l’action concrète. Ils s’arrêtent à la rédaction. |
| Sidecar Docker = bon choix | Séparer Holo-1 du kernel TAKA permet de scaler indépendamment et d’isoler les ressources GPU. |
| Mode “humain au centre” | Valider le clic final = réduit le risque, respecte l’AI Act (supervision humaine). |
| Mémorisation des procédures | Couche 2 de TAKA capitalise les séquences → prochaine fois = autonome. C’est le vrai multiplicateur de valeur. |

## 5. Ce que tu as OUBLIÉ (Points Critiques)

### 🔴 Oubli #1 — Licence Holo1-3B = NON COMMERCIALE

Le problème : Holo1-3B est sous Qwen Research License (HuggingFace). Cette licence interdit l’usage commercial sans autorisation explicite de Alibaba Cloud. Seul le Holo1-7B est Apache 2.0.

Impact : Si tu intègres Holo1-3B dans TAKA OS (produit commercial), tu enfreins la licence. Risque juridique majeur.

Solution : Utiliser Holo1-7B (Apache 2.0) ou attendre Holo1.5-7B (Apache 2.0). Le 7B nécessite plus de GPU mais est légalement sûr.

### 🔴 Oubli #2 — Coût GPU vs Business Model

Le problème : Ton plan Solo est à 49€/mois. Or : - Self-host Holo1-7B : nécessite un GPU (RTX 4090 ~2000€ ou location cloud GPU ~300€/mois) - API H Company : ~$0.05-0.10 par action visuelle. Un dépôt d’AO = 15-30 actions = 1.50-3.00€ par dépôt

Impact : Le plan Solo à 49€ devient déficitaire si le client dépose 20 AO/mois (20 × 2€ = 40€ de coût LLM + API).

Solution : Facturer à l’usage pour Holo-1 (crédits d’action), ou réserver Holo-1 au plan Pro/Enterprise.

### 🔴 Oubli #3 — Sécurité des Credentials

Le problème : Pour déposer un AO, Holo-1 doit : 1. Se connecter au portail avec les credentials du client 2. Naviguer dans des formulaires 3. Potentiellement accéder à des données sensibles (SIRET, KBIS, comptes bancaires)

Impact : Si Holo-1 fait une erreur (clic sur mauvais bouton), il peut : - Soumettre un dossier incomplet = élimination - Exposer des données sensibles dans un screenshot - Se faire bannir du portail (comportement suspect)

Solution : Coffre-fort credentials chiffré (Vault), mode “humain valide chaque clic” par défaut, audit trail visuel complet.

### 🟡 Oubli #4 — Latence et Expérience Utilisateur

Le problème : Chaque action visuelle Holo-1 prend : - Screenshot : 200ms - Inférence modèle (3B sur GPU) : 500-1500ms - Action (clic/saisie) : 100ms - Vérification : 200ms

Impact : Un dépôt d’AO = 15-30 actions × 1-2s = 15-60 secondes de “regarder l’IA cliquer”. C’est lent et frustrant pour l’utilisateur.

Solution : Mode “exécution en arrière-plan” (l’utilisateur ne regarde pas), ou pré-enregistrement des séquences (Couche 2 Mémoire).

### 🟡 Oubli #5 — Fragilité des Interfaces Web

Le problème : Les portails de marchés publics changent régulièrement de design (MEP, mises à jour). Holo-1 repose sur la localisation visuelle (position des boutons).

Impact : Un changement de CSS = échec de navigation. Maintenance constante nécessaire.

Solution : Fallback sur API quand disponible,监测系统 de changement d’interface (diff visuel), alerte humaine en cas d’échec.

### 🟡 Oubli #6 — Conformité AI Act + RGPD

Le problème : Holo-1 capture des screenshots qui peuvent contenir : - Données personnelles (nom, adresse, SIRET) - Données financières (montants, comptes) - Données de tiers (co-contractants)

Impact : Les screenshots = données sensibles soumises au RGPD. Stocker des screenshots d’interface = risque de fuite.

Solution : Anonymisation des screenshots (masquage des champs sensibles), rétention 30j max, consentement explicite.

### 🟢 Oubli #7 — Absence de Fallback API

Le problème : Ton document ne mentionne pas le fallback quand Holo-1 échoue (8% des cas selon benchmarks).

Solution : Si Holo-1 échoue après 3 tentatives → proposition à l’humain avec guide visuel (screenshot annoté + instructions étape par étape).

## 6. Faisabilité Technique — Évaluation Détaillée

### Option A — Sidecar Docker (Recommandée pour v1.2)

| Aspect | Évaluation |
| --- | --- |
| Infra | +1 conteneur Docker (holo1-sidecar), +1 GPU ou vCPU dédié |
| RAM | Holo1-7B : 16GB GPU VRAM minimum (ou 24GB RAM CPU avec quantization INT8) |
| CPU | Possible mais lent (5-10s par inférence vs 500ms sur GPU) |
| API interne | REST sur port 8001, payload JSON (screenshot base64 + instruction) |
| Isolation | Parfaite — si Holo-1 plante, TAKA continue de fonctionner |
| Coût VPS | Impossible sur VPS 6€/mois. Nécessite VPS GPU (~50-100€/mois) ou CPU 8 vCPU/16GB (~20€/mois) |

### Option B — Kernel Intégré

| Aspect | Évaluation |
| --- | --- |
| Infra | Chargement dans le process Python TAKA via transformers |
| RAM | +16GB RAM pour le modèle dans le même process |
| Latence | <200ms (meilleure option) |
| Risque | Si Holo-1 OOM, TAKA entier plante. Mauvais couplage. |
| Scalabilité | Nulle — un seul modèle partagé entre tous les tenants |

### Option C — Endpoint Cloud (H Company API)

| Aspect | Évaluation |
| --- | --- |
| Infra | Zero infrastructure GPU |
| Coût | ~$0.05-0.10/action. 20 dépôts/mois = 40-80€ |
| Latence | 500ms-2s (dépend du réseau) |
| Dépendance | Vendor lock-in H Company (mais API compatible OpenAI) |
| Souveraineté | Screenshots transitent chez H Company → risque RGPD |
| Licence | Apache 2.0 (Holo3) → pas de problème |

### Mon recommandation technique

v0.1 MVP (Semaines 1-4)    : PAS de Holo-1
v0.2 (Mois 2-3)            : PAS de Holo-1
v1.0 (Mois 4-6)            : PAS de Holo-1
v1.2 (Mois 7-9)            : Option C (API H Company) pour Enterprise uniquement
v2.0 (Mois 10+)            : Option A (Sidecar) avec GPU dédié pour tous les plans

## 7. Analyse des Cas d’Usage Proposés

| # | Cas d’usage | Faisabilité | Valeur | Risque | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dépôt AO sur portail | 7/10 | 10/10 | 6/10 | P1 (v1.2) |
| 2 | Saisie logiciel legacy | 4/10 | 8/10 | 8/10 | P3 |
| 3 | Veille concurrentielle visuelle | 8/10 | 6/10 | 3/10 | P2 |
| 4 | Remplissage formulaire web | 7/10 | 9/10 | 5/10 | P1 (v1.2) |
| 5 | Tests & QA visuels | 6/10 | 5/10 | 2/10 | P4 |
| 6 | Onboarding par observation | 5/10 | 7/10 | 4/10 | P3 |

Justification : - Dépôt AO (P1) : C’est le cas d’usage qui justifie Holo-1. C’est aussi le plus risqué (credentials, données sensibles). - Veille concurrentielle (P2) : Plus simple, moins risqué, pas de credentials. Bon premier cas d’usage pour tester Holo-1. - Saisie legacy (P3) : Les logiciels comptables (Sage, Ciel) ont des interfaces complexes et changeantes. Fragilité élevée.

## 8. Ce que TAKA OS Gagne avec Holo-1

### Différenciation compétitive (aucun concurrent ne le fait)

| Concurrent | Veille | Qualification | Rédaction | Action concrète |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tenderbolt.AI | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Nextend.ai | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Tendium | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| TAKA OS sans Holo-1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| TAKA OS + Holo-1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |

### Pitch de vente unique

“TAKA OS ne vous dit pas seulement quels AO déposer. Il les dépose POUR VOUS.”

## 9. Ce que TAKA OS Perd avec Holo-1 (Trop Tôt)

| Risque | Description |
| --- | --- |
| Complexité MVP | Ajoute 2 semaines + 1 conteneur + 1 GPU/infra cloud |
| Coût infra | Le plan Solo à 49€ devient irréalisable avec GPU |
| Licence | Holo1-3B non commerciale = risque juridique |
| Sécurité | Credentials dans navigateur piloté = surface d’attaque |
| Stabilité | 8% d’échec sur benchmarks = besoin de fallback humain |
| Focus perdu | Le MVP doit prouver le scoring GO/NO-GO. Holo-1 distrait. |

## 10. Feuille de Route Recommandée

### Phase 1 : MVP v0.1 (Mois 1) — SANS Holo-1

Focus : Scoring GO/NO-GO, Kanban, parsing PDF. Prouver la valeur métier.

### Phase 2 : v0.2-v1.0 (Mois 2-6) — SANS Holo-1

Focus : Connecteurs places de marché (API), TAKA LAB, délibération. Automatiser la veille.

### Phase 3 : v1.1 (Mois 7) — PRÉPARATION Holo-1

- Benchmark Holo1.5-7B sur 3 portails AO réels

- Développement du sidecar Docker

- Tests sécurité credentials

- Validation juridique licence

### Phase 4 : v1.2 (Mois 8-9) — INTÉGRATION Holo-1 (Enterprise only)

- Mode veille concurrentielle visuelle (P2)

- Mode dépôt AO avec validation humaine obligatoire (P1)

- Facturation à l’usage (crédits d’action)

- VPS GPU dédié ou API H Company

### Phase 5 : v2.0 (Mois 10+) — HOLo-1 POUR TOUS

- Saisie logiciels legacy (Sage, Ciel)

- Onboarding par observation

- Tests QA visuels

- GPU dédié par client (plan Enterprise)

## 11. Décision du CEO Requise

Réponds par OUI ou NON :

| # | Question | Recommandation CTO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Différer Holo-1 au v1.2 (mois 8+) ? | OUI obligatoire (complexité MVP) |
| 2 | Utiliser Holo1-7B (Apache 2.0) pas Holo1-3B ? | OUI obligatoire (licence) |
| 3 | Facturer Holo-1 à l’usage (pas inclus dans Solo 49€) ? | OUI recommandé (rentabilité) |
| 4 | Mode “humain valide chaque clic” par défaut ? | OUI obligatoire (sécurité + AI Act) |
| 5 | Tester veille visuelle avant dépôt AO ? | OUI recommandé (P2 avant P1) |

Si 5 OUI → Holo-1 intégré en v1.2, valeur massive, risques maîtrisés.

Si 1 NON → Holo-1 dans le MVP = risque d’échec du projet entier (sur-ingénierie + licence + coût).

## 12. Résumé des Oublis vs. Ce qui est Juste

|  | Ce qui est JUSTE dans ton document | Ce qui est OUBLIÉ / À CORRIGER |
| --- | --- | --- |
| Architecture | ✅ 5 couches cohérentes | ❌ Pas de fallback quand Holo-1 échoue |
| Intégration | ✅ Sidecar Docker = bon choix | ❌ Pas d’estimation coût GPU/infra |
| Cas d’usage | ✅ 6 cas pertinents | ❌ Pas de priorisation (tout en même temps) |
| Licence | ❌ Holo1-3B mentionné (non commerciale) | ✅ Holo1-7B ou Holo3 = sûr |
| Sécurité | ❌ Pas de coffre-fort credentials | 🔴 Risque majeur |
| Conformité | ❌ Pas mentionné | 🔴 Screenshots = RGPD |
| Latence | ❌ Pas mentionnée | 🟡 15-60s par dépôt |
| Fragilité UI | ❌ Pas mentionnée | 🟡 Portails changent souvent |
| Business model | ❌ Pas mentionné | 🔴 Plan Solo 49€ = déficitaire avec GPU |

Analyse produite par le CTO | Basée sur benchmarks H Company, licences HuggingFace, et contraintes TAKA OS MVP | Mai 2026