# TAKA OS ��� Bible Compl��te du Projet

��quipe CTO TAKA OS

Mai 2026

# TAKA OS — Bible Complète du Projet

## Document de Conception, Cahier des Charges Technique & Fonctionnel, Roadmap, Frontend, Back-office, Onboarding | v1.0 | Mai 2026

# PARTIE I — VISION & POSITIONNEMENT

## 1.1 Énoncé de Vision

TAKA OS est le premier système d’exploitation agentic open source (MIT) verticalisé sur les Appels d’Offres publics et privés en Europe. Il transforme la candidature aux marchés publics d’un processus manuel, dispersé et chronophage en un cycle cognitif automatisé : veille → qualification → suivi → capitalisation.

“Nous ne vendons pas de l’IA. Nous vendons des agents autonomes qui remplacent les tâches répétitives de la candidature aux AO.”

## 1.2 Positionnement Marché

| Dimension | TAKA OS | Concurrence |
| --- | --- | --- |
| Cible | PME/ETI soumissionnaires (candidats) | Acheteurs (procurement) |
| Paradigme | OS agentic multi-agents avec mémoire | Assistant rédaction / CRM basique |
| Mémoire | 4 types persistantes (épisodique, transactionnelle, procédurale, sémantique) | Stateless ou session courte |
| Décision | Scoring GO/NO-GO/MAYBE + délibération optionnelle | Intuition humaine |
| Apprentissage | TAKA LAB (capitalisation échecs/succès) | Aucun |
| Souveraineté | Open source MIT / On-prem / EU-hosted | Cloud US propriétaire |
| Action | Upload → Parse → Qualifie → Suit → Capitalise | Fragmenté (Excel + email + drive) |

## 1.3 Marché Cible

| Segment | Taille (France+Belgique) | Budget mensuel | Canal |
| --- | --- | --- | --- |
| PME BTP (20-50 salariés) | ~25 000 | 49-149€ | Direct / Partenariats |
| ETI Services (50-250) | ~12 000 | 149-499€ | Direct + Events |
| Cabinets conseil | ~5 000 | 299-899€ | LinkedIn + Webinars |
| Artisans multi-sites | ~18 000 | 49€ | Chambres de métiers |

## 1.4 Proposition de Valeur Unique

“Inventive AI t’aide à répondre à UN AO. TAKA OS apprend de TOUS tes AO pour que le suivant soit mieux qualifié, mieux préparé, mieux suivi.”

3 piliers différenciateurs : 1. Open Source MIT + Self-hosted + Souveraineté EU — aucun concurrent ne combine les trois 2. Architecture 3 couches intégrée (Veille + Qualification + Kanban) — personne ne fait les 3 3. Prix 10-20× inférieur — 49-499€ vs 500-2000€ des solutions AI équivalentes

## 1.5 Modèle Économique — Smart & Cheap

| Plan | Prix/mois | Cible | Inclus |
| --- | --- | --- | --- |
| Solo | 49€ | Freelance/Artisan | 1 user, 20 AO/mois, parsing basique |
| Pro | 149€ | PME | 3 users, 100 AO/mois, pgvector, similarité |
| Enterprise | 499€ | ETI | Illimité, on-premise, support, API |
| TAKA Advisory | 299-899€/mois | Cabinets | POC + Run + Support |

Seuil de rentabilité : 3 clients Pro = 447€ revenu, ~33€ coût = 414€ marge nette.

# PARTIE II — ARCHITECTURE & STACK

## 2.1 Architecture MVP v0.1 (3 couches)

+--------------------------------------------------+
|  COUCHE 3 — AGENTS                               |
|  Sourcer (upload/alerte) | Qualifieur (GO/NO-GO) |
|  Tracker (deadlines/alertes)                    |
+--------------------------------------------------+
|  COUCHE 2 — MÉMOIRE                              |
|  PostgreSQL 15 + pgvector                        |
|  (transactionnel + vectoriel + JSONB)            |
+--------------------------------------------------+
|  COUCHE 1 — SENSORIMOTRICE                       |
|  Upload PDF/UBL/XML | Parsing PDF 4 niveaux      |
|  Notifications email                             |
+--------------------------------------------------+
|  KERNEL                                          |
|  EventBus async | Config Pydantic | Auth JWT      |
|  RBAC 3 rôles | Audit trail append-only          |
+--------------------------------------------------+

## 2.2 Stack Technique Verrouillée

| Couche | Technologie | Alternative Rejetée |
| --- | --- | --- |
| Langage | Python 3.12+ | Python 3.14 (NEXA-MIND) |
| Framework | FastAPI + SQLAlchemy 2.0 async | Django, Flask, LangChain |
| Base de données | PostgreSQL 15 + pgvector (HNSW) | Qdrant, Redis, Neo4j |
| LLM | Mistral AI API (France, Apache 2.0) | Kimi API (Chine, RGPD) |
| Client LLM | httpx + Jinja2 templates | LangChain, CrewAI |
| Auth | python-jose + passlib (JWT maison) | Auth0, Clerk |
| EventBus | asyncio in-memory + persistance DB | Redis, RabbitMQ, NATS |
| Parsing PDF | pypdf → pdfplumber → Tesseract OCR | PyMuPDF (AGPL) |
| Frontend | React 18 + TypeScript + Vite | Next.js (trop lourd) |
| Styling | Tailwind CSS 3.4+ | CSS Modules, MUI |
| Composants | shadcn/ui (Radix + Tailwind) | Chakra, MUI |
| State | Zustand + TanStack Query | Redux |
| Formulaires | React Hook Form + Zod | Formik |
| HTTP Client | Axios + intercepteurs JWT | fetch natif |
| Tests | pytest + pytest-asyncio | unittest |
| Lint | ruff | black + isort + flake8 |
| Package | Poetry | pip |
| DevOps | Docker Compose | Kubernetes (overkill) |
| Infra | VPS Hetzner 6-8€ | AWS/GCP (coûts) |

## 2.3 5 Règles Absolues (Leçons NEXA-MIND)

| # | Règle | Conséquence si non-respect |
| --- | --- | --- |
| 1 | Un seul fichier modèles : app/models/ao.py | Conflits SQLAlchemy, tables dupliquées |
| 2 | expire_on_commit=False obligatoire | Lazy loading errors en cascade |
| 3 | Python <3.14 exigé | Crash SQLAlchemy 2.0.36 |
| 4 | Un seul conteneur PostgreSQL+pgvector | VPS 20€ insuffisant |
| 5 | Pas de CrewAI/LangChain/CrewAI en MVP | Latence + bugs d’intégration |

## 2.4 Architecture Post-MVP (v1.2)

+--------------------------------------------------+
|  COUCHE 5 — MÉTACOGNITION (TAKA LAB)            |
|  Auto-ajustement scoring | Apprentissage passif  |
+--------------------------------------------------+
|  COUCHE 4 — DÉLIBÉRATION (Parlement)             |
|  3 agents votent | Toggle ON/OFF | Timeout 30s   |
+--------------------------------------------------+
|  COUCHE 3 — AGENTS (Registry)                    |
|  Sourcer | Qualifieur | Writer (copilote)        |
|  Tracker | Depositor (v1.2, TAKA Vision)        |
+--------------------------------------------------+
|  COUCHE 2 — MÉMOIRE (PostgreSQL + pgvector)      |
|  Transactionnel | Épisodique | Procédural       |
|  Sémantique (JSONB)                             |
+--------------------------------------------------+
|  COUCHE 1 — SENSORIMOTRICE                       |
|  Upload | Parsing PDF 4 niveaux | Connecteurs   |
|  TAKA VISION v1.2 (Holo-1/UI-TARS/Qwen3)        |
+--------------------------------------------------+
|  KERNEL + BRIDGE Mistral (httpx + Jinja2)        |
+--------------------------------------------------+

# PARTIE III — CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

## 3.1 Parcours Utilisateur Types

### Utilisateur : Manager (Chef d’entreprise, Responsable AO)

- Se connecte via email + mot de passe

- Voir le Dashboard avec KPIs (AO actifs, deadlines, taux GO)

- Uploader un DCE PDF → système parse automatiquement

- Voir le score GO/NO-GO/MAYBE → décider de candidater

- Glisser l’AO dans le pipeline Kanban (8 stages)

- Consulter la mémoire : “Des AO similaires ont-ils été gagnés ?”

- Paramétrer ses règles de qualification (CPV, montants, délais)

### Utilisateur : Viewer (Collaborateur, lecture seule)

- Voir la liste des AO

- Voir les deadlines

- Consulter la fiche détail d’un AO

- Ne peut pas modifier ni qualifier

### Utilisateur : Admin (IT, configuration)

- Gérer les utilisateurs du tenant

- Configurer les stages du pipeline

- Voir les logs d’audit

- Exporter des rapports

## 3.2 Fonctionnalités par Module

### Module Auth & Onboarding

| ID | Fonctionnalité | Priorité | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH-01 | Inscription tenant | P1 | Création compte entreprise (nom, SIRET, email admin) |
| AUTH-02 | Login email/password | P1 | Authentification JWT avec bcrypt |
| AUTH-03 | Dev-login (mode dev) | P1 | Login sans password pour développement |
| AUTH-04 | Refresh token rotation | P1 | Rotation automatique des refresh tokens |
| AUTH-05 | Logout & révocation | P1 | Révocation du refresh token |
| AUTH-06 | Mot de passe oublié | P2 | Email de réinitialisation |
| AUTH-07 | Onboarding wizard | P1 | Wizard 3 étapes : entreprise → règles → première AO |
| AUTH-08 | Invitation utilisateurs | P2 | Admin invite par email (rôle viewer/manager) |

### Module Tenders (Appels d’Offres)

| ID | Fonctionnalité | Priorité | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| TND-01 | Liste AO filtrable | P1 | Table avec filtres search/stage/qualification/deadline |
| TND-02 | Création manuelle AO | P1 | Formulaire titre/référence/acheteur/deadline/montant |
| TND-03 | Fiche détail AO | P1 | Onglets : Détails / Documents / Qualification / Historique |
| TND-04 | Upload document | P1 | Drag & drop PDF/ZIP/XML, validation MIME/magic bytes |
| TND-05 | Changement stage | P1 | PUT /stage avec validation du stage existant |
| TND-06 | Pipeline Kanban | P1 | 8 colonnes drag-drop, cards avec badges |
| TND-07 | Suppression (soft delete) | P1 | deleted_at, pas de suppression réelle |
| TND-08 | Export CSV/PDF | P2 | Export de la liste filtrée |

### Module Qualification

| ID | Fonctionnalité | Priorité | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| QLF-01 | Scoring règles | P1 | CPV match + montant range + deadline préparation |
| QLF-02 | Mémoire épisodique | P1 | “AO similaires : X gagnés, Y perdus” |
| QLF-03 | LLM fallback | P1 | Appel Mistral si score ambigu (0.3-0.7) |
| QLF-04 | Résultat GO/NO-GO/MAYBE | P1 | Score global + détail par critère |
| QLF-05 | Règles configurables | P1 | CPV whitelist, min/max montant, min préparation jours |
| QLF-06 | Historique qualifications | P2 | Timeline des qualifications d’un AO |

### Module Documents & Parsing

| ID | Fonctionnalité | Priorité | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| DOC-01 | Upload multipart | P1 | 50MB max, types : pdf, zip, xml, ubl |
| DOC-02 | Parsing asynchrone | P1 | Background task, statut pending→processing→completed/failed |
| DOC-03 | Extraction CPV | P1 | Regex + fallback LLM |
| DOC-04 | Extraction montant | P1 | Regex patterns € |
| DOC-05 | Extraction deadline | P1 | dateparser |
| DOC-06 | Extraction critères | P2 | Liste critères d’attribution |
| DOC-07 | Extraction lots | P2 | Nombre de lots + descriptions |
| DOC-08 | Fallback saisie manuelle | P2 | Quand parsing échoue |

### Module Tracker & Alertes

| ID | Fonctionnalité | Priorité | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| TRK-01 | Alertes deadlines | P1 | J-30, J-14, J-7, J-3, J-1 avant deadline submission |
| TRK-02 | Alertes questions | P2 | J-7, J-3, J-1 avant deadline questions |
| TRK-03 | Notifications email | P1 | SMTP configurable, templates HTML |
| TRK-04 | Notifications in-app | P2 | Badge notifications dans l’interface |
| TRK-05 | Marquer comme lu | P2 | PUT /alerts/{id}/read |

### Module Mémoire (pgvector)

| ID | Fonctionnalité | Priorité | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| MEM-01 | Recherche similarité | P1 | Texte → embedding → pgvector top_k=5 |
| MEM-02 | Stockage épisodique | P1 | Tender won/lost → copie dans memory_vectors |
| MEM-03 | Tags | P2 | Filtrage par tags |
| MEM-04 | Suppression RGPD | P2 | Purge avec raison |

### Module Back-office (Admin)

| ID | Fonctionnalité | Priorité | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| ADM-01 | Gestion utilisateurs | P2 | CRUD users, assignation rôles |
| ADM-02 | Gestion tenants | P2 | Liste, création, suspension |
| ADM-03 | Audit trail | P2 | Table filtrable, export CSV/PDF |
| ADM-04 | Logs système | P2 | Health, erreurs, latence |
| ADM-05 | Configuration stages | P2 | Personnaliser les 8 stages |

# PARTIE IV — CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

## 4.1 Modèles de Données SQLAlchemy 2.0

### Table tenants

| Champ | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Integer | PK, auto | Identifiant unique |
| name | String(255) | NOT NULL | Nom de l’entreprise |
| slug | String(100) | UNIQUE | Slug URL-friendly |
| description | Text | nullable | Description |
| settings | JSONB | default {} | Règles de qualification, préférences |
| created_at | DateTime | default now | Création |
| updated_at | DateTime | default now | Mise à jour |

### Table users

| Champ | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Integer | PK, auto | Identifiant |
| tenant_id | Integer | FK → tenants, index | Isolation multi-tenant |
| email | String(255) | UNIQUE per tenant | Email |
| hashed_password | String(255) | NOT NULL | Bcrypt hash |
| full_name | String(255) | nullable | Nom complet |
| role | Enum | NOT NULL | admin/manager/viewer |
| is_active | Boolean | default True | Actif ? |
| created_at | DateTime | default now | Création |
| updated_at | DateTime | default now | Mise à jour |

### Table pipeline_stages

| Champ | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Integer | PK, auto | Identifiant |
| tenant_id | Integer | FK, index | Isolation |
| slug | String(50) | NOT NULL | Identifiant technique |
| name | String(100) | NOT NULL | Nom affiché |
| color | String(7) | default #ccc | Couleur hex |
| display_order | Integer | NOT NULL | Ordre d’affichage |
| is_final | Boolean | default False | Stage final (won/lost) |

### Table tenders

| Champ | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Integer | PK, auto | Identifiant |
| tenant_id | Integer | FK, index | Isolation |
| reference | String(255) | NOT NULL | Référence acheteur |
| title | String(500) | NOT NULL | Titre |
| buyer_name | String(255) | nullable | Nom acheteur |
| cpv_code | String(20) | nullable | Code CPV |
| cpv_description | String(500) | nullable | Description CPV |
| description | Text | nullable | Description complète |
| amount_estimated | Numeric(15,2) | nullable | Montant estimé |
| currency | String(3) | default EUR | Devise |
| deadline_submission | Date | nullable | Deadline soumission |
| deadline_questions | Date | nullable | Deadline questions |
| status | Enum | default draft | draft/active/archived |
| pipeline_stage_id | Integer | FK | Stage actuel |
| qualification_result | Enum | nullable | GO/NO-GO/MAYBE |
| qualification_score | Numeric(4,3) | nullable | Score global 0-1 |
| qualification_details | JSONB | nullable | Détail par critère |
| metadata | JSONB | default {} | Critères, lots, etc. |
| deleted_at | DateTime | nullable | Soft delete |
| created_at | DateTime | default now | Création |
| updated_at | DateTime | default now | Mise à jour |

### Table tender_documents

| Champ | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Integer | PK, auto | Identifiant |
| tender_id | Integer | FK, index | Lié à un AO |
| filename | String(255) | NOT NULL | Nom original |
| file_path | String(500) | NOT NULL | Chemin stockage |
| file_size | Integer | NOT NULL | Taille en bytes |
| mime_type | String(100) | NOT NULL | Type MIME |
| parsed_content | Text | nullable | Contenu extrait |
| parsing_status | Enum | default pending | pending/processing/completed/failed |
| parsing_error | Text | nullable | Message d’erreur |
| metadata | JSONB | default {} | Champs extraits |
| created_at | DateTime | default now | Création |

### Table memory_vectors

| Champ | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Integer | PK, auto | Identifiant |
| tenant_id | Integer | FK, index | Isolation |
| tender_id | Integer | FK, nullable | Lié à un AO |
| content | Text | NOT NULL | Contenu textuel |
| embedding | Vector(768) | index | Embedding pgvector |
| memory_type | Enum | NOT NULL | episodic/procedural |
| tags | Text[] | default {} | Tags |
| created_at | DateTime | default now | Création |

### Table audit_logs

| Champ | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Integer | PK, auto | Identifiant |
| tenant_id | Integer | FK, index | Isolation |
| user_id | Integer | FK, nullable | Qui a agi |
| action | String(100) | NOT NULL | Type d’action |
| resource_type | String(100) | NOT NULL | Type ressource |
| resource_id | String(100) | NOT NULL | ID ressource |
| payload | JSONB | nullable | Données contexte |
| ip_address | String(45) | nullable | IP |
| hash_chain | String(64) | NOT NULL | SHA-256 du log précédent |
| created_at | DateTime | default now | Création |

### Table qualification_rules

| Champ | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Integer | PK, auto | Identifiant |
| tenant_id | Integer | FK, index | Isolation |
| name | String(100) | NOT NULL | Nom de la règle |
| cpv_whitelist | Text[] | default {} | CPV autorisés |
| min_amount | Numeric(15,2) | nullable | Montant min |
| max_amount | Numeric(15,2) | nullable | Montant max |
| min_preparation_days | Integer | default 14 | Jours min préparation |
| required_certifications | Text[] | default {} | Certifications requises |
| scoring_weights | JSONB | default {} | Pondération scoring |
| created_at | DateTime | default now | Création |
| updated_at | DateTime | default now | Mise à jour |

## 4.2 API REST — Spécification

### Auth

| Méthode | Path | Body | Response | Rôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/dev-login | {email} | JWT + user | Tous (dev only) |
| POST | /auth/login | {email, password} | JWT + refresh + user | Tous |
| POST | /auth/refresh | Cookie refresh_token | Nouveau JWT | Tous |
| GET | /auth/me | — | User profile | Tous |
| POST | /auth/logout | — | Révocation | Tous |

### Tenders

| Méthode | Path | Body/Filtres | Response | Rôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /tenders | ?search=&stage=&qualif=&deadline_from=&deadline_to=&limit=&offset=&sort_by=&sort_order= | Liste + pagination | viewer+ |
| POST | /tenders | {titre, référence, acheteur, deadline, montant} | Tender créé | manager+ |
| GET | /tenders/{id} | — | Détail + documents + historique | viewer+ |
| PUT | /tenders/{id} | {champs modifiés} | Tender mis à jour | manager+ |
| DELETE | /tenders/{id} | — | Soft delete | manager+ |
| PUT | /tenders/{id}/stage | {new_stage_slug} | Stage changé | manager+ |
| POST | /tenders/{id}/qualify | — | Lancer qualification | manager+ |
| GET | /tenders/{id}/qualification | — | Résultat qualification | viewer+ |

### Documents

| Méthode | Path | Body | Response | Rôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /tenders/{id}/documents | multipart (file) | Document créé | manager+ |
| GET | /documents/{id} | — | Détail document | viewer+ |
| GET | /documents/{id}/download | — | Fichier binaire | viewer+ |
| DELETE | /documents/{id} | — | Suppression | manager+ |
| POST | /documents/{id}/parse | — | Lancer parsing async | manager+ |

### Pipeline

| Méthode | Path | Body | Response | Rôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /pipeline-stages | — | Liste stages | viewer+ |
| PUT | /pipeline-stages/reorder | {ordered_slugs[]} | Réordonné | admin |

### Memory

| Méthode | Path | Body | Response | Rôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /memory/search | {query, top_k=5} | Résultats similarité | viewer+ |
| GET | /memory/{id} | — | Détail entrée | viewer+ |
| DELETE | /memory/{id} | — | Suppression RGPD | manager+ |

### Admin

| Méthode | Path | Body | Response | Rôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /admin/tenants | — | Liste tenants | admin |
| POST | /admin/tenants | {name, slug} | Tenant créé | admin |
| GET | /admin/users | — | Liste users | admin |
| POST | /admin/users | {email, role, tenant_id} | User créé | admin |
| GET | /admin/audit-logs | ?action=&resource_type=&from=&to= | Logs filtrés | admin |

### Alerts

| Méthode | Path | Body | Response | Rôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /alerts | — | Liste alertes | viewer+ |
| PUT | /alerts/{id}/read | — | Marqué lu | viewer+ |
| GET | /alerts/unread-count | — | Nombre non lues | viewer+ |

## 4.3 Architecture JWT & Sécurité

### Structure JWT

{
  "sub": "user_id",
  "tenant_id": 1,
  "role": "manager",
  "exp": 1715433600,
  "iat": 1715432700,
  "jti": "unique-token-id"
}

### RBAC

| Rôle | Viewer | Manager | Admin |
| --- | --- | --- | --- |
| Lire tenders | ✅ | ✅ | ✅ |
| Créer/modifier tenders | ❌ | ✅ | ✅ |
| Qualifier | ❌ | ✅ | ✅ |
| Supprimer | ❌ | ✅ | ✅ |
| Gérer users | ❌ | ❌ | ✅ |
| Voir audit | ❌ | ❌ | ✅ |
| Config stages | ❌ | ❌ | ✅ |

### Audit Trail

- Append-only, jamais de UPDATE/DELETE

- Hash chain SHA-256 (immuabilité)

- Export CSV/PDF pour inspecteur fiscal

### Rate Limiting

| Groupe | Limite | Fenêtre |
| --- | --- | --- |
| Auth | 5 req/min | 1 min |
| API générale | 100 req/min | 1 min |
| Upload | 10 req/min | 1 min |

# PARTIE V — FRONTEND

## 5.1 Stack Frontend

| Technologie | Version | Rôle |
| --- | --- | --- |
| React | 18+ | Framework UI |
| TypeScript | 5.3+ | Typage strict |
| Vite | 5+ | Bundler, HMR |
| Tailwind CSS | 3.4+ | Styling utility-first |
| shadcn/ui | latest | Composants base (Radix UI) |
| Zustand | 4.5+ | State management global |
| TanStack Query | 5+ | Data fetching + cache |
| React Router | v6 | Routing SPA |
| React Hook Form | 7+ | Formulaires performants |
| Zod | 3+ | Validation schema |
| Axios | 1.6+ | HTTP client |
| date-fns | 3+ | Manipulation dates |
| @dnd-kit/core | 6+ | Drag & drop Kanban |

## 5.2 Pages & Routes

| Route | Page | Rôle | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| /login | LoginPage | Tous | Formulaire login + dev login |
| /dashboard | DashboardPage | viewer+ | KPI cards, graphiques, AO récents |
| /tenders | TendersPage | viewer+ | Table filtrable, pagination, actions |
| /tenders/:id | TenderDetailPage | viewer+ | Onglets : Détails/Documents/Qualif/Historique |
| /pipeline | PipelinePage | viewer+ | Kanban 8 colonnes drag-drop |
| /upload | UploadPage | manager+ | Zone drop, progression, résultat parsing |
| /memory | MemoryPage | viewer+ | Recherche similarité, résultats |
| /settings | SettingsPage | manager+ | Profil, règles qualif, stages |
| /audit | AuditLogsPage | admin | Table filtrable logs, export CSV/PDF |

## 5.3 Composants Clés

### Layout

- Layout.tsx — Sidebar + Header + Content area

- Sidebar.tsx — Navigation (Dashboard, AO, Pipeline, Upload, Mémoire, Paramètres)

- Header.tsx — Titre page, actions, profil, notifications

- MobileNav.tsx — Navigation mobile (bottom bar)

### Tenders

- TenderCard.tsx — Carte Kanban + liste (titre, deadline, montant, badges)

- TenderTable.tsx — Tableau sortable, paginable, actions rapides

- TenderForm.tsx — Formulaire création/édition (React Hook Form + Zod)

- TenderFilters.tsx — Barre filtres avancés (search, stage, qualif, deadline)

### Pipeline

- PipelineBoard.tsx — Plateau Kanban complet

- PipelineColumn.tsx — Colonne = stage (header + cards)

- SortableTenderCard.tsx — Carte draggable (DndKit)

### Qualification

- QualificationBadge.tsx — GO=vert, NO-GO=rouge, MAYBE=jaune

- QualificationResult.tsx — Barres de score détaillées (technique/financier/expérience)

- QualificationTrigger.tsx — Bouton “Qualifier” + spinner

### Documents

- DocumentList.tsx — Liste documents avec statut parsing

- FileUploadZone.tsx — Zone drag & drop avec progression

### Shared UI

- KPICard.tsx — Carte KPI Dashboard (titre, valeur, delta, icône)

- DeadlineBadge.tsx — <7j=rouge, <14j=orange, >=14j=vert

- SearchBar.tsx — Recherche + filtres intégrés

- DataTable.tsx — Table générique (TanStack Table)

- StatusBadge.tsx — Badge générique (stage, statut)

- ConfirmDialog.tsx — Dialog confirmation (shadcn Dialog)

- EmptyState.tsx — État vide illustré

- LoadingSkeleton.tsx — Skeleton screens

### AI Act / Conformité

- AIBadge.tsx — Badge “Assistant IA — TAKA OS” visible partout

- AIActDisclaimer.tsx — Disclaimer dans interface + exports

- HumanValidation.tsx — Checkbox validation humaine avant soumission

## 5.4 State Management (Zustand)

### authStore

interface AuthState {
  user: User | null;
  token: string | null;
  isAuthenticated: boolean;
  isAdmin: boolean;
  login: (email: string, password: string) => Promise<void>;
  logout: () => void;
  devLogin: (email: string) => Promise<void>;
}

### tenderStore

interface TenderState {
  tenders: Tender[];
  selectedTender: Tender | null;
  filters: TenderFilters;
  pagination: Pagination;
  setFilters: (filters: Partial<TenderFilters>) => void;
  selectTender: (id: number) => void;
}

### pipelineStore

interface PipelineState {
  stages: PipelineStage[];
  tendersByStage: Record<string, Tender[]>;
  moveTender: (tenderId: number, targetStage: string) => Promise<void>;
  reorderStages: (orderedSlugs: string[]) => Promise<void>;
}

### uiStore

interface UIState {
  sidebarOpen: boolean;
  modals: Record<string, boolean>;
  toasts: Toast[];
  addToast: (toast: Toast) => void;
  removeToast: (id: string) => void;
  toggleSidebar: () => void;
}

## 5.5 Design System

### Palette Cool Slate

| Rôle | Couleur | Hex |
| --- | --- | --- |
| Primary | Heading | #2C3E50 |
| Dark | Body text | #34495E |
| Light | Captions | #7F8C8D |
| Accent | Links, badges GO | #3498DB |
| Success | GO badge | #27AE60 |
| Warning | MAYBE badge | #F39C12 |
| Danger | NO-GO badge, deadline <7j | #E74C3C |

### Typography

| Élément | Police | Taille | Poids |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Calibri | 28pt (56 half-points) | Bold |
| H2 | Calibri | 22pt | Bold |
| H3 | Calibri | 16pt | SemiBold |
| Body | Calibri | 11pt | Regular |
| Caption | Calibri | 9pt | Regular |

# PARTIE VI — BACK-OFFICE & ADMIN

## 6.1 Tableau de Bord Admin (/audit)

### KPIs Système

- Nombre de tenants actifs

- Nombre d’AO total

- Taux de qualification GO

- Nombre d’alertes non lues

- Latence API moyenne

- Coût LLM journalier

### Gestion Utilisateurs

- Table : nom, email, tenant, rôle, dernière connexion, statut

- Actions : modifier rôle, suspendre, réinitialiser mot de passe

- Invitation par email (lien unique)

### Gestion Tenants

- Table : nom, slug, nombre d’AO, nombre d’users, statut

- Actions : créer, suspendre, configurer limites

### Audit Trail

- Table filtrable : date, acteur, action, ressource, résultat

- Filtres : date range, tenant, user, action type

- Export CSV (tout) / PDF (filtré)

- Hash chain vérifiée (intégrité)

### Logs Système

- Health endpoint : DB, disk, memory

- Erreurs 500+ avec stack trace

- Latence par endpoint

- Requêtes par minute

## 6.2 Configuration Tenant

### Règles de Qualification

- CPV whitelist (multi-select avec autocomplete)

- Fourchette montant (min/max)

- Délai minimum de préparation (jours)

- Pondération des critères (sliders)

### Pipeline Stages

- Liste des 8 stages (drag to reorder)

- Édition : nom, couleur, ordre

- Ajout/suppression (min 3, max 12)

### Paramètres Généraux

- Nom entreprise, logo

- Fuseau horaire

- Langue (FR/EN/NL)

- Notifications email (toggle)

# PARTIE VII — SIGNUP & ONBOARDING

## 7.1 Flow Signup (Inscription)

Landing Page
    ↓ "Commencer gratuitement"
Étape 1 — Compte
    ↓ Email + Password + Confirmation
    ↓ Validation email (token)
Étape 2 — Entreprise
    ↓ Nom entreprise + SIRET + Adresse + Secteur
    ↓ Création tenant (slug auto)
Étape 3 — Règles Qualification
    ↓ CPV principaux (multi-select)
    ↓ Fourchette montant (min/max)
    ↓ Délai préparation minimum
Étape 4 — Première AO
    ↓ Upload premier DCE OU création manuelle
    ↓ Parsing auto + résultat
    ↓ Score GO/NO-GO/MAYBE
    ↓ "Votre première AO est analysée !"
Dashboard

## 7.2 Flow Onboarding Wizard

### Étape 1 : Bienvenue (30s)

- “Bienvenue sur TAKA OS — Votre agent de candidature aux AO”

- Video 30s (comment ça marche)

- Skip possible

### Étape 2 : Configuration (2 min)

- CPV : autocomplete avec codes CPV 2024

- Montant : sliders EUR

- Délai : nombre de jours

- Prévisualisation des règles

### Étape 3 : Première Démonstration (3 min)

- Upload d’un DCE d’exemple (fourni par TAKA)

- Parsing en temps réel

- Résultat GO/NO-GO

- “C’est ainsi que TAKA qualifiera vos AO”

### Étape 4 : Invitation Équipe (1 min)

- Emails des collaborateurs

- Rôles suggérés (manager/viewer)

- Skip possible

### Étape 5 : Dashboard

- Tour guidé (tooltips) : “Vos AO”, “Pipeline”, “Paramètres”

- “Vous êtes prêt ! Prochaine étape : uploader votre premier vrai DCE”

## 7.3 Composants Onboarding

- OnboardingWizard.tsx — Stepper horizontal (5 étapes)

- StepAccount.tsx — Email + password + validation

- StepCompany.tsx — Nom + SIRET + secteur

- StepRules.tsx — CPV + montant + délai

- StepDemo.tsx — Upload démo + parsing + résultat

- StepTeam.tsx — Invitations emails

- WelcomeModal.tsx — Modal de bienvenue post-signup

- GuidedTour.tsx — Tour guidé dashboard (react-joyride)

# PARTIE VIII — ROADMAP DE DÉVELOPPEMENT

## 8.1 Sprint 0 — Fondation (Semaine 1)

Objectif : Repo Python fonctionnel avec FastAPI, PostgreSQL+pgvector, auth dev-mode, 8 tables, tests verts, Docker Compose.

| # | Fichier | Description |
| --- | --- | --- |
| A | pyproject.toml | Poetry, Python 3.12+, dépendances |
| B | .env.template | Variables d’environnement |
| C | app/config.py | Pydantic-Settings, préfixe TAKA_OS_ |
| D | app/exceptions.py | TakaException hiérarchie |
| E | app/main.py | Point d’entrée FastAPI |
| F | app/database.py | Engine async, sessionmaker, expire_on_commit=False |
| G | app/models/ao.py | 8 tables SQLAlchemy 2.0 Mapped[] |
| H | alembic/* | Migrations async |
| I | app/kernel/types.py | TakaEvent, EventType, Identity |
| J | app/kernel/bus.py | EventBus ABC + InMemoryEventBus |
| K | app/kernel/security.py | JWT encode/decode, bcrypt |
| L | app/kernel/auth.py | Dev login + login réel |
| M | app/api/deps.py | get_db(), get_current_user_dev(), get_current_user() |
| N | app/api/v1/router.py | Router principal |
| O | app/api/v1/endpoints/auth.py | POST /auth/dev-login, POST /auth/login |
| P | app/api/v1/endpoints/health.py | GET /health |
| Q | app/api/v1/endpoints/pipeline_stages.py | GET /pipeline-stages |
| R | app/services/pipeline.py | create_default_pipeline_stages() |
| S | scripts/seed_dev.py | Tenant Demo Corp + admin + 8 stages |
| T | docker-compose.yml | PostgreSQL pgvector seul |
| U | README.md | Quickstart complet |
| V | tests/conftest.py | Fixtures |
| W | tests/test_bus.py | Test publish/subscribe/isolation |
| X | tests/test_auth.py | Test dev-login/login/me |

Livrable : API sur :8000, auth fonctionnel, tests verts.

## 8.2 Sprint 1 — Sensorimotrice + Mémoire (Semaine 2)

Objectif : Upload DCE, parsing PDF stratifié, stockage embeddings pgvector, recherche similarité.

| # | Fichier | Description |
| --- | --- | --- |
| A | endpoints/documents.py | Upload multipart, GET, DELETE |
| B | services/upload.py | Validation MIME/magic bytes |
| C | schemas/document.py | Pydantic TenderDocument schemas |
| D | parsing/base_parser.py | Abstract ParserResult |
| E | parsing/pypdf_parser.py | Extraction texte simple |
| F | parsing/pdfplumber_parser.py | Extraction tableaux |
| G | parsing/ocr_parser.py | Tesseract PDF scannés |
| H | parsing/llm_parser.py | Mistral extraction champs |
| I | parsing/pipeline.py | Orchestrateur 4 niveaux |
| J | parsing/extractors.py | CPV, montant, deadline, critères, lots |
| K | parsing/constants.py | Patterns regex |
| L | parsing/worker.py | Background task async |
| M | services/memory.py | Embeddings, stockage, recherche |
| N | endpoints/memory.py | POST /memory/search |
| O | llm/client.py | MistralLLMClient, circuit breaker, retry |
| P | llm/templates.py | Jinja2 templates |
| Q | tests/test_upload.py | Upload valide/invalide/taille |
| R | tests/test_parsing.py | Pipeline 4 niveaux, extraction |
| S | tests/test_memory.py | Similarité, stockage, suppression |
| T | tests/test_llm_client.py | Circuit breaker, retry |

Livrable : POST /parse-pdf retourne JSON structuré, recherche similarité <20ms.

## 8.3 Sprint 2 — Qualifieur + Kanban (Semaine 3)

Objectif : Scoring GO/NO-GO/MAYBE complet, Pipeline Kanban UI, Dashboard, 9 pages React.

Backend | # | Fichier | Description | |—|———|————-| | A | qualification/rules_engine.py | RulesEngine CPV/montant/deadline/mémoire | | B | qualification/llm_scorer.py | LLM fallback cas ambigus | | C | qualification/qualifier.py | QualifierService orchestre | | D | schemas/qualification.py | QualificationResult, ScoreBreakdown | | E | endpoints/qualification.py | POST /tenders/{id}/qualify | | F | pipeline_service.py | change_stage(), stats, validation |

Frontend | # | Fichier | Description | |—|———|————-| | G | pages/Dashboard.tsx | KPI cards, graphique pipeline | | H | pages/TendersList.tsx | Table filtres, pagination | | I | pages/TenderDetail.tsx | Onglets Détails/Documents/Qualif/Historique | | J | pages/KanbanBoard.tsx | 8 colonnes drag-drop | | K | pages/Upload.tsx | Zone drop, progression | | L | components/KPICard.tsx | Carte KPI | | M | components/TenderCard.tsx | Carte Kanban + liste | | N | components/QualificationBadge.tsx | GO/NO-GO/MAYBE | | O | components/DeadlineBadge.tsx | Couleur deadline | | P | components/QualificationPanel.tsx | Barres de score | | Q | components/Layout.tsx | Sidebar + Header + Content | | R | stores/authStore.ts | JWT, user, login/logout | | S | stores/tenderStore.ts | Tenders, filtres | | T | stores/pipelineStore.ts | Stages, DnD |

Livrable : DCE uploadé → score GO/NO-GO en <5s (règles) ou <10s (LLM).

## 8.4 Sprint 3 — Tracker + SaaS Packaging (Semaine 4)

Objectif : Alertes deadlines, auth production, Docker Compose production, AI Act, tests E2E, README MIT.

| # | Fichier | Description |
| --- | --- | --- |
| A | tracker/scheduler.py | APScheduler 9h quotidien |
| B | tracker/alerter.py | Règles J-30/14/7/3/1 |
| C | tracker/notifications.py | EmailService SMTP |
| D | endpoints/alerts.py | GET /alerts, PUT /alerts/{id}/read |
| E | auth.py (update) | Bcrypt cost 12, refresh rotation, logout |
| F | AIBadge.tsx | Badge IA visible partout |
| G | AIActDisclaimer.tsx | Disclaimer interface + exports |
| H | HumanValidation.tsx | Checkbox validation humaine |
| I | docker-compose.yml (update) | 3 services : DB + App + Nginx |
| J | nginx/nginx.conf | Reverse proxy, SSL, gzip, rate limit |
| K | Dockerfile | Multi-stage Python |
| L | frontend/Dockerfile | Build Vite + Nginx |
| M | pages/Memory.tsx | Recherche similarité |
| N | pages/Settings.tsx | Profil, règles, stages |
| O | pages/AuditLogs.tsx | Table filtrable logs |
| P | App.tsx | Routes, guards auth |
| Q | main.tsx | Entry point, providers |
| R | services/api.ts | Axios + intercepteurs JWT |
| S | seed_dev.py (update) | 2 tenders de test |
| T | README.md (update) | Quickstart 5 commandes |
| U | LICENSE | MIT |
| V | CONTRIBUTING.md | Guide contribution |
| W | test_tracker.py | 8 tests alertes |
| X | test_e2e.py | 5 tests end-to-end |
| Y | test_compliance.py | 6 tests AI Act |

Livrable : v0.1 taguée, déployable en 5 minutes sur VPS 6€.

## 8.5 Post-MVP Roadmap (v0.2 → v2.0)

| Version | Période | Focus | Features |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.2 | Mois 2 | Connecteurs | BOAMP API, TED, e-marchespublics |
| v0.3 | Mois 2-3 | Délibération | Toggle parlement 3 agents |
| v0.4 | Mois 3 | TAKA LAB | Apprentissage passif scoring |
| v0.5 | Mois 3 | Agent Writer | Copilote rédaction (RAG mémoires) |
| v1.0 | Mois 4 | SaaS Scale | Multi-tenant strict, billing, API publique |
| v1.1 | Mois 5 | TAKA Vision Prep | Benchmark providers VLA |
| v1.2 | Mois 6-7 | TAKA Vision | Holo-1 7B + UI-TARS + Qwen3, dépôt AO visuel |
| v1.3 | Mois 8 | GTM France | Sales, marketing, partenariats |
| v1.4 | Mois 9 | Maroc | Adaptation légale, lancement |
| v2.0 | Mois 10+ | Scale | Saisie legacy, onboarding observation, Enterprise |

# PARTIE IX — TAKA VISION (Module VLA v1.2)

## 9.1 Vision — “Donner des mains à TAKA”

TAKA Vision est le module VLA (Vision-Language-Action) qui permet aux agents TAKA d’interagir visuellement avec n’importe quelle interface graphique : portails de marchés publics, logiciels comptables, formulaires web.

## 9.2 Architecture Agnostique

TAKA Vision API (REST interne, sidecar Docker)
├── /v1/vision/localize → Trouve un élément UI
├── /v1/vision/navigate → Navigue vers un objectif
├── /v1/vision/extract → OCR une région
└── /v1/vision/validate → Vérifie le résultat

Providers VLA (switchable via config)
├── HoloProvider (Holo1.5-7B, Apache 2.0) — Navigation web
├── QwenProvider (Qwen3 VL 235B) — OCR multilingue
├── UI_TARSProvider (UI-TARS-7B) — Localisation pixel
└── GemmaProvider (Gemma 3 4B) — Edge/CPU fallback

Fallback Chain
Holo1.5-7B → Qwen3 VL → UI-TARS → Gemma 3 → Humain

## 9.3 Cas d’usage (par priorité)

| # | Cas | Provider | Phase | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dépôt AO sur portail | Holo1.5-7B | v1.2 | 10/10 — Killer feature |
| 2 | Veille concurrentielle visuelle | UI-TARS-7B | v1.2 | 8/10 |
| 3 | Remplissage formulaire web | Holo1.5-7B | v1.2 | 9/10 |
| 4 | Saisie logiciel legacy | Qwen3 VL | v2.0 | 7/10 |
| 5 | Tests & QA visuels | UI-TARS-7B | v2.0 | 5/10 |

## 9.4 Sécurité VLA

- Coffre-fort credentials : HashiCorp Vault pattern simplifié

- Screenshots chiffrés : AES-256 au repos

- Anonymisation auto : Masquage SIRET, comptes bancaires

- Mode humain au centre : Validation obligatoire clic sensibles

- Audit trail visuel : Screenshot + action + résultat + signature

## 9.5 Comment TAKA devance les VLA seuls

|  | Holo-1 Seul | TAKA + Holo-1 |
| --- | --- | --- |
| Mémoire | Oublie entre sessions | Mémoire procédurale capitalise séquences |
| Décision | Clic immédiat | Parlement agentic débat avant action |
| Apprentissage | Répète erreurs | TAKA LAB détecte patterns, ajuste |
| Traçabilité | Opacité | Audit trail visuel complet |
| Multi-tenant | 1 utilisateur | RBAC, isolation, facturation |
| Fallback | 8% échec silencieux | Chaîne 4 providers + humain = 99.2% |

# PARTIE X — ÉQUIPE AGENTIQUE (30 Agents)

## 10.1 Structure des Pôles

| # | Pôle | Agents | Phase | Mission |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Direction | 2 | P1 | Vision, stratégie, ops |
| 2 | Produit | 3 | P1 | Roadmap, UX, specs |
| 3 | Eng. Backend | 5 | P1 | Kernel, API, agents, infra |
| 4 | Eng. Frontend | 2 | P1 | React, composants, design system |
| 5 | IA & ML | 4 | P1 | Parsing, scoring, embeddings, LLM |
| 6 | GTM France | 3 | P2 | Vente, closing, support FR |
| 7 | GTM Maroc | 3 | P3 | Vente, partenariats MA |
| 8 | Marketing | 2 | P2 | Brand, content, community |
| 9 | Juridique | 2 | P1 | AI Act, RGPD, licence |
| 10 | Finance | 2 | P3 | Compta, fundraising |
| 11 | Sécurité | 2 | P1 | Pentest, DPO, audit |

## 10.2 Activation Progressive

| Phase | Période | Agents actifs | Cumul | Focus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 — MVP | Mois 1 | 16 | 16 | Kernel, agents, API, frontend, infra |
| P2 — V1.1 | Mois 2-3 | +9 | 25 | GTM FR, marketing, délibération, TAKA LAB |
| P3 — Multi-marché | Mois 4-6 | +4 | 29 | Maroc, Belgique, finance |
| P4 — Scale | Mois 7+ | +1 | 30 | RH, ops scale |

## 10.3 Agents Critiques (12)

| Agent | Rôle | Chantiers | Sans lui = échec |
| --- | --- | --- | --- |
| CTO | Architecture, audit | Tous tech | Pas de direction |
| Lead Backend | Patterns, qualité | Kernel, API | Chaos technique |
| BE Kernel | Auth, RBAC, audit | Sécurité | Pas d’accès |
| BE Agents | Sourcer, Qualifieur, Tracker | Cœur métier | Pas de valeur |
| BE API | Endpoints, SQL, pgvector | Data | Pas de données |
| Lead IA | Choix modèles, gouvernance | Intelligence | Mauvaise qualité IA |
| IA NLP | Parsing PDF | Extraction | Pas de parsing |
| IA Scoring | GO/NO-GO | Qualification | Pas de décision |
| Lead Frontend | React, state | Interface | Pas d’UI |
| CPO | Vision produit | Priorisation | Mauvaise direction |
| PM AO | Specs métier | Vertical AO | Pas de fit marché |
| Security Officer | Pentest, hardening | Sécurité | Fuite données |

# PARTIE XI — SÉCURITÉ & CONFORMITÉ

## 11.1 AI Act (Août 2026)

- Classification : Système à risque limité (Article 50)

- Badge IA : Visible dès 1ère interaction

- Marquage suggestions : Suggestions générées par IA identifiées

- Disclaimer : “Assistant IA — suggestions à valider”

- Validation humaine : Checkbox obligatoire avant action sensible

- Sanction : Jusqu’à 7.5M€ ou 1% CA

## 11.2 RGPD

- Self-hosted = meilleur modèle RGPD

- Données sous contrôle utilisateur (serveur EU)

- Droit à l’oubli : suppression vecteurs pgvector

- Portabilité : export PostgreSQL natif

- Minimisation : pas de données superflues

## 11.3 Marchés Publics

- Aucune interdiction IA dans candidature

- Responsabilité : utilisateur reste responsable du contenu soumis

- Immutabilité : audit trail append-only (principe comptable)

- Non-responsabilité : clause MIT + disclaimer

## 11.4 Hardening

| Couche | Mesure |
| --- | --- |
| Auth | JWT 15min, refresh 7j, rotation, httpOnly cookie |
| RBAC | 3 rôles stricts, héritage admin→manager→viewer |
| Multi-tenancy | Row-level filtering, tenant_id dans JWT |
| SQL Injection | SQLAlchemy 2.0 parameterized queries |
| XSS | Content-Type JSON strict, pas de HTML dans réponses |
| CSRF | SameSite Strict, Origin validation |
| File Upload | MIME validation, magic bytes, 50MB max |
| Timing attacks | Bcrypt comparaison constant-time |
| Rate limiting | Sliding window, 100 req/min |
| Audit | Append-only, hash chain SHA-256 |

# PARTIE XII — DÉPLOIEMENT & OPS

## 12.1 Docker Compose Production

services:
  db:
    image: ankane/pgvector:pg15
    volumes: [pgdata:/var/lib/postgresql/data]
    ports: [5432:5432]
    healthcheck: {test: pg_isready, interval: 5s}
    restart: unless-stopped

  app:
    build: .
    depends_on: [db]
    ports: [8000:8000]
    env_file: [.env]
    command: gunicorn -w 2 -k uvicorn.workers.UvicornWorker app.main:app
    restart: unless-stopped

  web:
    image: nginx:alpine
    ports: [80:80, 443:443]
    volumes: [./nginx/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf]
    depends_on: [app]
    restart: unless-stopped

## 12.2 VPS Recommandé

| Fournisseur | Modèle | vCPU | RAM | Prix/mois | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hetzner | CX31 | 4 | 8GB | 8.50€ | 10 clients |
| Hetzner | CPX31 | 4 | 8GB | 14.70€ | 20 clients + margin |
| OVH | VPS Comfort | 4 | 8GB | 11.50€ | Alternative EU |
| Scaleway | DEV1-L | 4 | 8GB | 15.00€ | Alternative FR |

## 12.3 Guide Installation Rapide

# 1. Clone
git clone https://github.com/taka-os/taka-os.git
cd taka-os

# 2. Config
cp .env.template .env
# Éditer .env avec vos valeurs

# 3. Lancer
docker-compose up -d

# 4. Migrations
docker-compose exec app alembic upgrade head

# 5. Seed
docker-compose exec app python scripts/seed_dev.py

# 6. Accès
open http://localhost:8000/docs  # Swagger
open http://localhost:3000      # Frontend

## 12.4 Backup

- PostgreSQL : pg_dump quotidien (cron)

- Rétention : 7 jours locaux + 30 jours S3

- Uploads : synchronisation S3

- Restauration : pg_restore one-command

## 12.5 Monitoring

- Health : GET /health (DB, disk, memory)

- Logs : JSON structuré via structlog

- Métriques : requests/sec, latence, erreurs

- Alertes : email en cas d’erreur 500 ou healthcheck failing

# PARTIE XIII — RISQUES & MITIGATIONS

| # | Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parsing PDF échoue (taux <80%) | Moyenne | Élevé | Pipeline 4 niveaux + fallback LLM + saisie manuelle |
| 2 | Timeout LLM (API Mistral) | Moyenne | Élevé | Circuit breaker + retry + scoring règles fallback |
| 3 | SQLAlchemy async errors | Faible | Élevé | expire_on_commit=False + pool_size=5 + pool_pre_ping |
| 4 | Hallucination LLM scoring | Moyenne | Moyen | Validation humaine + disclaimer + audit trail |
| 5 | Concurrence Tenderbolt/Nextend | Moyenne | Moyen | Open source + prix 10× inférieur + communauté |
| 6 | Coût infra dépasse revenus | Faible | Élevé | VPS 6-8€, pas de GPU en MVP, facturation usage |
| 7 | Portails changent de design | Élevée | Moyen | Fallback API + diff visuel + alerte humaine |
| 8 | Licences VLA restrictives | Moyenne | Élevé | Holo1.5-7B (Apache 2.0), jamais Holo1-3B (NC) |
| 9 | RGPD screenshots VLA | Moyenne | Élevé | Anonymisation + rétention 30j + consentement |
| 10 | Échec parsing DCE scanné | Moyenne | Moyen | OCR Tesseract + fallback LLM + saisie manuelle |

# PARTIE XIV — MÉTRIQUES & KPIs

## 14.1 KPIs Produit (HEART)

| Dimension | Métrique | Cible Mois 3 | Cible Mois 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Happiness | NPS | >30 | >50 |
| Engagement | AO traités/semaine/utilisateur | 5 | 10 |
| Adoption | % users actifs/semaine | 60% | 75% |
| Retention | Churn mensuel | <10% | <5% |
| Task success | Taux parsing réussi | 80% | 90% |

## 14.2 KPIs Business

| Métrique | Cible Mois 3 | Cible Mois 6 | Cible Mois 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clients payants | 5 | 15 | 50 |
| MRR | 2 500€ | 7 500€ | 25 000€ |
| CAC | <500€ | <300€ | <200€ |
| LTV | >3 000€ | >5 000€ | >10 000€ |
| LTV/CAC | >3 | >5 | >10 |

## 14.3 KPIs Technique

| Métrique | Seuil Alert | Seuil Critique |
| --- | --- | --- |
| Latence API p95 | >500ms | >1s |
| Erreur 5xx | >1% | >5% |
| Parsing taux succès | <75% | <60% |
| Score qualif précision | <85% | <70% |
| Uptime | <99.5% | <99% |

# ANNEXE A — Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| AO | Appel d’Offres — consultation publique pour attributer un marché |
| DCE | Dossier de Consultation des Entreprises — document de l’AO |
| CPV | Common Procurement Vocabulary — classification européenne des marchés |
| GO/NO-GO | Décision de candidature : GO (candidater), NO-GO (abandonner) |
| MVP | Minimum Viable Product — version minimale vendable |
| pgvector | Extension PostgreSQL pour stockage et recherche vectorielle |
| VLA | Vision-Language-Action — modèle IA qui voit, comprend et agit |
| TAKA LAB | Module d’auto-amélioration par apprentissage passif |
| RBAC | Role-Based Access Control — contrôle d’accès par rôles |
| JWT | JSON Web Token — token d’authentification signé |

# ANNEXE B — Références Documents

| Document | Chemin | Description |
| --- | --- | --- |
| Blueprint Technique | /mnt/agents/output/blueprint_taka_os_v1.md | 14 977 lignes, 4 sections |
| Blueprint Section 1 — Archi & DB | /mnt/agents/output/blueprint_section1_architecture_models.md | 4 139 lignes |
| Blueprint Section 2 — API & Sécurité | /mnt/agents/output/blueprint_section2_api_security.md | 3 142 lignes |
| Blueprint Section 3 — Agents & Mémoire | /mnt/agents/output/blueprint_section3_agents_memory.md | 4 364 lignes |
| Blueprint Section 4 — Frontend & DevOps | /mnt/agents/output/blueprint_section4_frontend_devops.md | 3 207 lignes |
| Prompt Sprint 0 | /mnt/agents/output/prompts/sprint_0_fondation.md | 2 513 lignes |
| Prompt Sprint 1 | /mnt/agents/output/prompts/sprint_1_sensorimotrice_memoire.md | 3 846 lignes |
| Prompt Sprint 2 | /mnt/agents/output/prompts/sprint_2_qualifieur_kanban.md | 4 323 lignes |
| Prompt Sprint 3 | /mnt/agents/output/prompts/sprint_3_tracker_saas.md | 5 478 lignes |
| Équipe Agentique | /mnt/agents/output/taka-team/ | 30 agents, 11 pôles |
| Analyse Holo-1 | /mnt/agents/output/analyse_holo1_taka_os.md | Analyse intégration VLA |
| TAKA Vision | /mnt/agents/output/taka-vision/ | Module VLA v1.2 |

Document produit par l’équipe CTO TAKA OS | Mai 2026 Version 1.0 — GO CEO validé | 5 validations OUI Ce document constitue la référence unique pour le développement de TAKA OS