Table of Contents

# TAKA OS — 5 Points Critiques à Boucher Avant Sprint 0

## Document d’action technique — Prêt pour Kimi Code

## Introduction

Ces 5 points sont des prérequis non-négociables avant de lancer le développement du MVP. Ils ne sont pas des features utilisateur — ce sont des fondations de production. Sans eux, TAKA OS reste un prototype. Avec eux, c’est un SaaS B2B crédible.

Effort total : 9 à 12 jours de développement. Répartition : Sprint 0 (3 points) + Sprint 1 (2 points).

# POINT 1 — SENTRY + ERROR BOUNDARIES (0.5-1 jour)

## Pourquoi c’est critique

Sans monitoring d’erreurs, tu voles à l’aveugle. Quand un utilisateur te dit “ça marche pas”, tu n’as aucune visibilité sur ce qui s’est passé. Sentry te donne : stack trace, contexte, nombre d’occurrences, utilisateur impacté, version concernée.

## Quoi faire exactement

### A. Backend — Intégration Sentry (15 min)

Fichier : app/core/sentry.py

import sentry_sdk
from sentry_sdk.integrations.fastapi import FastApiIntegration
from sentry_sdk.integrations.sqlalchemy import SqlalchemyIntegration
from app.config import settings


def init_sentry() -> None:
    if not settings.SENTRY_DSN:
        return  # Sentry désactivé en dev si pas de DSN
    
    sentry_sdk.init(
        dsn=settings.SENTRY_DSN,
        environment=settings.ENVIRONMENT,  # "development", "staging", "production"
        release=settings.APP_VERSION,      # "v0.1.0"
        traces_sample_rate=0.1,            # 10% des requêtes tracées (perf)
        profiles_sample_rate=0.05,       # 5% profile CPU
        integrations=[
            FastApiIntegration(),
            SqlalchemyIntegration(),
        ],
        attach_stacktrace=True,
        include_source_context=True,
        before_send=filter_sensitive_data,
    )

def filter_sensitive_data(event: dict, hint: dict) -> dict | None:
    """Filtre les données sensibles avant envoi à Sentry."""
    if "exception" in event:
        # Masquer les tokens, mots de passe, SIRET dans les stack traces
        event = _redact_strings(event, ["password", "token", "secret", "siret"])
    return event

def _redact_strings(data: dict, sensitive_keys: list[str]) -> dict:
    """Remplace les valeurs sensibles par [REDACTED]."""
    import json
    text = json.dumps(data)
    for key in sensitive_keys:
        # Pattern simple : "key": "valeur" → "key": "[REDACTED]"
        text = json.dumps(data)
    return json.loads(text)

Fichier : app/main.py (modification)

from app.core.sentry import init_sentry

@asynccontextmanager
async def lifespan(app: FastAPI):
    init_sentry()  # Initialisation au démarrage
    yield
    # Shutdown

app = FastAPI(
    title="TAKA OS",
    version=settings.APP_VERSION,
    lifespan=lifespan,
)

Fichier : app/config.py (ajout)

class Settings(BaseSettings):
    # ... existant ...
    SENTRY_DSN: str | None = None  # Optionnel en dev, obligatoire en prod
    ENVIRONMENT: str = "development"  # development | staging | production
    APP_VERSION: str = "v0.1.0"

Docker : Pas de changement. Sentry est purement SaaS, juste une lib Python.

### B. Frontend — Intégration Sentry (15 min)

Fichier : frontend/src/main.tsx (modification)

import * as Sentry from "@sentry/react";
import { BrowserTracing } from "@sentry/tracing";

if (import.meta.env.VITE_SENTRY_DSN) {
  Sentry.init({
    dsn: import.meta.env.VITE_SENTRY_DSN,
    environment: import.meta.env.VITE_ENVIRONMENT,
    release: import.meta.env.VITE_APP_VERSION,
    integrations: [new BrowserTracing()],
    tracesSampleRate: 0.1,
  });
}

Fichier : .env.production

VITE_SENTRY_DSN=https://xxx@oYYY.ingest.sentry.io/ZZZ
VITE_ENVIRONMENT=production
VITE_APP_VERSION=v0.1.0

### C. Error Boundaries React (15 min)

Fichier : frontend/src/components/error-boundary.tsx

import { Component, ReactNode } from "react";
import * as Sentry from "@sentry/react";

interface Props {
  children: ReactNode;
  fallback?: ReactNode;
}

interface State {
  hasError: boolean;
  error?: Error;
}

export class ErrorBoundary extends Component<Props, State> {
  constructor(props: Props) {
    super(props);
    this.state = { hasError: false };
  }

  static getDerivedStateFromError(error: Error): State {
    return { hasError: true, error };
  }

  componentDidCatch(error: Error, errorInfo: React.ErrorInfo) {
    Sentry.captureException(error, { extra: errorInfo });
  }

  render() {
    if (this.state.hasError) {
      return (
        this.props.fallback || (
          <div className="p-8 text-center">
            <h2 className="text-xl font-bold text-red-600 mb-4">
              Une erreur est survenue
            </h2>
            <p className="text-gray-600 mb-4">
              L'équipe TAKA OS a été notifiée. Veuillez rafraîchir la page.
            </p>
            <button
              onClick={() => window.location.reload()}
              className="px-4 py-2 bg-blue-600 text-white rounded"
            >
              Rafraîchir
            </button>
            <p className="mt-4 text-xs text-gray-400">
              ID d'erreur : {Sentry.lastEventId()}
            </p>
          </div>
        )
      );
    }
    return this.props.children;
  }
}

Fichier : frontend/src/App.tsx (modification)

import { ErrorBoundary } from "@/components/error-boundary";

function App() {
  return (
    <ErrorBoundary>
      <Router>
        <Routes>...</Routes>
      </Router>
    </ErrorBoundary>
  );
}

### D. Dépenses

- Sentry : Gratuit jusqu’à 5 000 erreurs/mois (suffisant pour v0.1-v0.3).

- Passage au plan payant ($26/mois) quand on dépasse 5 000 erreurs.

### E. Quand le faire

Sprint 0 — Semaine 1, Jour 3 (après le setup de base). 2 heures max.

# POINT 2 — BACKUP POSTGRESQL AUTO (1 jour)

## Pourquoi c’est critique

Un SaaS B2B sans backup automatique = irresponsable. Si le VPS crash, si quelqu’un fait DROP DATABASE, si un ransomware touche le serveur — sans backup, c’est la mort du projet. Les clients ne pardonneront jamais une perte de données.

## Quoi faire exactement

### A. Solution retenue : pg_dump + Cron + S3

Pourquoi pas Barman/Wal-G ? Trop complexe pour un VPS 20€. On garde simple : backup logique quotidien, rétention 30 jours.

### B. Script de backup

Fichier : scripts/backup-db.sh

#!/bin/bash
# Backup automatique PostgreSQL TAKA OS
# A exécuter via cron quotidien

set -euo pipefail

# Configuration
DB_NAME="${POSTGRES_DB:-takaos}"
DB_USER="${POSTGRES_USER:-takaos}"
DB_HOST="${POSTGRES_HOST:-db}"
DB_PORT="${POSTGRES_PORT:-5432}"
BACKUP_DIR="/var/backups/takaos"
S3_BUCKET="${S3_BACKUP_BUCKET:-}"  # Optionnel : si renseigné, upload vers S3
RETENTION_DAYS=30
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
BACKUP_FILE="${BACKUP_DIR}/takaos_backup_${DATE}.sql.gz"

# Créer le répertoire
mkdir -p "$BACKUP_DIR"

# Backup avec pg_dump
pg_dump -h "$DB_HOST" -p "$DB_PORT" -U "$DB_USER" -d "$DB_NAME" \
    --clean --if-exists --create \
    | gzip > "$BACKUP_FILE"

# Vérifier le backup
if gunzip -t "$BACKUP_FILE" 2>/dev/null; then
    echo "[OK] Backup créé : $BACKUP_FILE ($(du -h "$BACKUP_FILE" | cut -f1))"
else
    echo "[ERREUR] Backup corrompu : $BACKUP_FILE" >&2
    rm -f "$BACKUP_FILE"
    exit 1
fi

# Upload vers S3 (optionnel)
if [ -n "$S3_BUCKET" ] && command -v aws &> /dev/null; then
    aws s3 cp "$BACKUP_FILE" "s3://${S3_BUCKET}/backups/"
    echo "[OK] Upload S3 terminé"
fi

# Nettoyage des vieux backups (local)
find "$BACKUP_DIR" -name "takaos_backup_*.sql.gz" -mtime +$RETENTION_DAYS -delete

# Nettoyage S3 (optionnel)
if [ -n "$S3_BUCKET" ] && command -v aws &> /dev/null; then
    aws s3 ls "s3://${SUCKET}/backups/" | \
        awk '{print $4}' | \
        while read -r file; do
            # Logique de rétention S3 plus complexe (à simplifier)
            : # TODO : implémenter rétention S3
        done
fi

echo "[OK] Backup terminé avec succès"

### C. Cron (dans le conteneur ou sur l’hôte)

Option 1 — Cron sur l’hôte VPS (recommandé)

# En root sur le VPS
0 3 * * * /opt/takaos/scripts/backup-db.sh >> /var/log/takaos-backup.log 2>&1

Option 2 — Conteneur cron dédié (si on veut tout dans Docker)

Ajouter dans docker-compose.yml :

backup:
    image: postgres:15-alpine
    volumes:
      - ./scripts/backup-db.sh:/backup.sh:ro
      - backups:/var/backups/takaos
    environment:
      - POSTGRES_DB=takaos
      - POSTGRES_USER=takaos
      - POSTGRES_HOST=db
    command: >
      sh -c "echo '0 3 * * * /backup.sh' | crontab - && crond -f"
    depends_on:
      - db
    restart: unless-stopped

volumes:
  backups:
    driver: local

### D. Test de restauration (obligatoire)

Script : scripts/restore-db.sh

#!/bin/bash
# Test de restauration — À exécuter manuellement ou en CI

BACKUP_FILE="$1"  # ex: /var/backups/takaos/takaos_backup_20250505_030000.sql.gz

gunzip < "$BACKUP_FILE" | psql -h db -U takaos -d takaos_restore_test

echo "Restauration testée avec succès"

Règle d’or : Un backup non testé est un backup qui ne marche pas. Tester la restauration une fois par mois minimum.

### E. Alertes si backup échoue

Ajouter dans le script backup-db.sh :

# À la fin du script
if [ $? -ne 0 ]; then
    # Envoyer alerte webhook (Slack, Discord, ou email)
    curl -X POST "${ALERT_WEBHOOK_URL}" \
        -H "Content-Type: application/json" \
        -d "{\"text\":\"[TAKA OS] ERREUR BACKUP — $DATE\"}"
fi

### F. Dépenses

- Stockage local VPS : Inclus dans le VPS 20€ (50-100 Go SSD).

- Stockage S3 Scaleway : ~0.012€/Go/mois. Un backup de 500 Mo = 0.006€/mois. Négligeable.

- Sans S3 : 0€. Juste le stockage local (risque : si le VPS meurt, les backups meurent aussi).

Recommandation : S3 Scaleway (France, RGPD compatible) pour les backups. 0.01€/mois.

### G. Quand le faire

Sprint 0 — Semaine 1, Jour 4. 1 jour de développement (script + cron + test).

# POINT 3 — RATE LIMITING + CIRCUIT BREAKER (2-3 jours)

## Pourquoi c’est critique

Un SaaS multi-tenant sans rate limiting = un seul client peut tout faire tomber. Un bot, un utilisateur malveillant, ou un simple bug côté client qui boucle sur les appels API — et tout le système est mort.

Le circuit breaker protège contre les défaillances en cascade : si Mistral API est down, TAKA OS ne doit pas planter.

## Quoi faire exactement

### A. Rate Limiting (backend) — SlowAPI

Pourquoi SlowAPI ? C’est un middleware FastAPI natif, simple, basé sur Redis (ou in-memory pour MVP).

Fichier : app/core/rate_limit.py

from slowapi import Limiter, _rate_limit_exceeded_handler
from slowapi.util import get_remote_address
from slowapi.errors import RateLimitExceeded
from fastapi import FastAPI, Request
from app.config import settings

# Limiter in-memory pour MVP (Redis pour v1.0+)
limiter = Limiter(
    key_func=get_remote_address,  # Par IP (v0.1) — par tenant_id (v0.5+)
    default_limits=["100/minute"],  # Global : 100 requêtes/minute par IP
)

def setup_rate_limiting(app: FastAPI) -> None:
    app.state.limiter = limiter
    app.add_exception_handler(RateLimitExceeded, _rate_limit_exceeded_handler)

Fichier : app/main.py (modification)

from app.core.rate_limit import setup_rate_limiting, limiter

app = FastAPI(...)
setup_rate_limiting(app)

# Application des limites par endpoint
@router.post("/api/v1/auth/login")
@limiter.limit("5/minute")  # 5 tentatives de login par minute
async def login(request: Request, ...):
    ...

@router.post("/api/v1/tenders")
@limiter.limit("20/minute")  # 20 créations d'AO par minute
async def create_tender(request: Request, ...):
    ...

@router.get("/api/v1/tenders")
@limiter.limit("60/minute")  # 60 lectures par minute
async def list_tenders(request: Request, ...):
    ...

@router.post("/api/v1/llm/qualify")
@limiter.limit("10/minute")  # 10 appels LLM par minute (coûteux)
async def qualify_tender(request: Request, ...):
    ...

Fichier : requirements.txt (ajout)

slowapi==0.1.9

### B. Rate Limiting par tenant (v0.5+)

Pour le MVP (v0.1), on rate limite par IP. Pour les versions suivantes, par tenant :

# Dans v0.5 — rate limiting par tenant
async def get_tenant_key(request: Request) -> str:
    """Retourne la clé de rate limit par tenant."""
    tenant_id = request.state.tenant_id  # Injecté par le middleware auth
    return f"tenant:{tenant_id}"

# Limiter par tenant
limiter = Limiter(
    key_func=get_tenant_key,
    default_limits=["1000/hour"],  # 1000 requêtes/heure par tenant
)

### C. Circuit Breaker — PyCircuitBreaker

Pourquoi ? Si Mistral API est down ou lente, on ne veut pas que TAKA OS attende indéfiniment. Le circuit breaker coupe les appels après N échecs, retourne une réponse par défaut, et réessaie après un délai.

Fichier : app/core/circuit_breaker.py

from py_circuit_breaker import CircuitBreaker, CircuitBreakerListener
import httpx
from app.config import settings

class LLMCircuitBreaker(CircuitBreakerListener):
    def on_state_change(self, name: str, new_state: str):
        # Logger le changement d'état
        print(f"[CIRCUIT BREAKER] {name} → {new_state}")

# Circuit breaker pour les appels Mistral API
mistral_breaker = CircuitBreaker(
    name="mistral_api",
    failure_threshold=5,        # 5 échecs avant ouverture
    recovery_timeout=60,        # 60 secondes avant essai de fermeture
    expected_exception=httpx.HTTPError,
    listener=LLMCircuitBreaker(),
)

# Circuit breaker pour les appels BOAMP
boamp_breaker = CircuitBreaker(
    name="boamp_api",
    failure_threshold=3,
    recovery_timeout=120,
    expected_exception=(httpx.HTTPError, httpx.TimeoutException),
)

Utilisation :

from app.core.circuit_breaker import mistral_breaker

@mistral_breaker
async def call_mistral_api(prompt: str) -> str:
    async with httpx.AsyncClient(timeout=30) as client:
        response = await client.post(
            "https://api.mistral.ai/v1/chat/completions",
            headers={"Authorization": f"Bearer {settings.MISTRAL_API_KEY}"},
            json={"model": "mistral-large-latest", "messages": [{"role": "user", "content": prompt}]},
        )
        response.raise_for_status()
        return response.json()["choices"][0]["message"]["content"]

# Fallback quand le circuit est ouvert
async def qualify_with_fallback(tender_data: dict) -> dict:
    try:
        return await call_mistral_api(build_qualification_prompt(tender_data))
    except CircuitBreakerOpen:
        # Circuit ouvert — retourner une réponse par défaut
        return {
            "verdict": "MAYBE",
            "score": 50.0,
            "explanation": "Service IA temporairement indisponible. Qualification manuelle recommandée.",
            "fallback": True,
        }

Fichier : requirements.txt (ajout)

py-circuit-breaker==0.2.0

### D. Timeout global sur les endpoints

from fastapi import HTTPException
import asyncio

@app.middleware("http")
async def timeout_middleware(request: Request, call_next):
    try:
        return await asyncio.wait_for(call_next(request), timeout=30)
    except asyncio.TimeoutError:
        raise HTTPException(status_code=504, detail="Request timeout")

### E. Dépenses

- SlowAPI : Gratuit (open source).

- PyCircuitBreaker : Gratuit (open source).

- Redis (pour rate limit distribué v1.0+) : Inclus dans le VPS ( Redis peut tourner dans le conteneur existant).

### F. Quand le faire

Sprint 0 — Semaine 1, Jour 4-5. 1.5 à 2 jours.

# POINT 4 — TESTS E2E PLAYWRIGHT (3-4 jours)

## Pourquoi c’est critique

30 tests unitaires pour un OS agentic = insuffisant. Les tests E2E (End-to-End) simulent un vrai utilisateur qui clique, remplit des formulaires, upload des fichiers, et vérifie que tout fonctionne ensemble. C’est la différence entre “ça compile” et “ça marche”.

## Quoi faire exactement

### A. Setup Playwright

Fichier : frontend/package.json (ajout)

{
  "devDependencies": {
    "@playwright/test": "^1.42.0"
  }
}

Commandes :

cd frontend
npm install -D @playwright/test
npx playwright install  # Installe les navigateurs (Chromium, Firefox, WebKit)

### B. Configuration Playwright

Fichier : frontend/playwright.config.ts

import { defineConfig, devices } from "@playwright/test";

export default defineConfig({
  testDir: "./e2e",
  fullyParallel: true,
  forbidOnly: !!process.env.CI,
  retries: process.env.CI ? 2 : 0,
  workers: process.env.CI ? 1 : undefined,
  reporter: "html",
  use: {
    baseURL: "http://localhost:5173",
    trace: "on-first-retry",
    screenshot: "only-on-failure",
  },
  projects: [
    { name: "chromium", use: { ...devices["Desktop Chrome"] } },
    { name: "firefox", use: { ...devices["Desktop Firefox"] } },
  ],
  webServer: {
    command: "cd ../backend && uvicorn app.main:app --reload",
    url: "http://localhost:8000",
    reuseExistingServer: !process.env.CI,
  },
});

### C. Tests E2E à écrire (priorisés)

Fichier : frontend/e2e/auth.spec.ts

import { test, expect } from "@playwright/test";

test.describe("Authentification", () => {
  test("inscription d'un nouvel utilisateur", async ({ page }) => {
    await page.goto("/signup");
    await page.fill("[name=email]", "test@example.com");
    await page.fill("[name=password]", "SecurePass123!");
    await page.fill("[name=confirmPassword]", "SecurePass123!");
    await page.click("button[type=submit]");
    
    await expect(page).toHaveURL("/dashboard");
    await expect(page.locator("text=Bienvenue")).toBeVisible();
  });

  test("login avec identifiants valides", async ({ page }) => {
    await page.goto("/login");
    await page.fill("[name=email]", "test@example.com");
    await page.fill("[name=password]", "SecurePass123!");
    await page.click("button[type=submit]");
    
    await expect(page).toHaveURL("/dashboard");
  });

  test("login avec mauvais mot de passe affiche une erreur", async ({ page }) => {
    await page.goto("/login");
    await page.fill("[name=email]", "test@example.com");
    await page.fill("[name=password]", "wrongpassword");
    await page.click("button[type=submit]");
    
    await expect(page.locator("text=Mot de passe incorrect")).toBeVisible();
  });
});

Fichier : frontend/e2e/tender-flow.spec.ts

import { test, expect } from "@playwright/test";

test.describe("Flow complet AO", () => {
  test("upload DCE + qualification + Kanban", async ({ page }) => {
    // 1. Login
    await page.goto("/login");
    await page.fill("[name=email]", "test@example.com");
    await page.fill("[name=password]", "SecurePass123!");
    await page.click("button[type=submit]");
    await expect(page).toHaveURL("/dashboard");

    // 2. Upload DCE
    await page.click("text=Uploader un DCE");
    await page.setInputFiles("[type=file]", "./fixtures/sample-ao.pdf");
    await page.click("text=Lancer l'analyse");
    
    // 3. Attendre le parsing
    await expect(page.locator("text=Analyse terminée")).toBeVisible({ timeout: 30000 });
    
    // 4. Qualification
    await page.click("text=Qualifier");
    await expect(page.locator("[data-testid=scorecard]")).toBeVisible();
    await expect(page.locator("text=GO")).toBeVisible();
    
    // 5. Déplacer vers Kanban
    await page.click("text=Ajouter au pipeline");
    await page.goto("/kanban");
    
    // 6. Vérifier la carte dans la colonne "Détecté"
    const column = page.locator("[data-column=detected]");
    await expect(column.locator("text=sample-ao")).toBeVisible();
  });
});

Fichier : frontend/e2e/kanban.spec.ts

import { test, expect } from "@playwright/test";

test.describe("Kanban", () => {
  test("déplacer une carte entre colonnes", async ({ page }) => {
    await page.goto("/kanban");
    
    const card = page.locator("[data-testid=kanban-card]").first();
    const targetColumn = page.locator("[data-column=qualified]");
    
    await card.dragTo(targetColumn);
    
    await expect(targetColumn.locator("[data-testid=kanban-card]")).toHaveCount(1);
  });
});

### D. Fixtures et données de test

Fichier : frontend/e2e/fixtures/sample-ao.pdf Un vrai PDF de DCE (appel d’offres) anonymisé pour les tests.

Fichier : scripts/seed-test-db.py Script qui initialise la base de données avec des données de test avant chaque suite E2E.

# Seed la base avec : 1 tenant, 1 admin, 3 AO de test, 1 business line

### E. Intégration CI/CD

Fichier : .github/workflows/e2e.yml

name: E2E Tests
on: [push, pull_request]
jobs:
  e2e:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: 20
      - name: Install dependencies
        run: cd frontend && npm ci
      - name: Install Playwright
        run: cd frontend && npx playwright install --with-deps
      - name: Start backend
        run: docker compose up -d
      - name: Run E2E tests
        run: cd frontend && npx playwright test
      - name: Upload report
        if: failure()
        uses: actions/upload-artifact@v4
        with:
          name: playwright-report
          path: frontend/playwright-report/

### F. Quand le faire

Sprint 1 — Semaine 2, Jour 1-3. 3 jours. Pas avant Sprint 0 car on a besoin du frontend fonctionnel (pages login, dashboard, kanban, upload).

# POINT 5 — MFA / TOTP (2-3 jours)

## Pourquoi c’est critique

Un SaaS B2B sans MFA en 2025 = non-credible. Les PME/ETI ont des obligations de sécurité. Les grands groupes (Equans, SPIE) exigent MFA + SSO. Même les petites entreprises s’y attendent après avoir vu leur banque imposer MFA.

MFA = Multi-Factor Authentication = mot de passe + code TOTP (app Authy/Google Authenticator) ou SMS.

## Quoi faire exactement

### A. Architecture MFA

Option retenue : TOTP (Time-based One-Time Password) via pyotp. Plus fiable que SMS (coût, interception), plus simple que WebAuthn/FIDO2.

Flow : 1. User s’inscrit avec email + mot de passe 2. TAKA OS génère un secret TOTP (QR code) 3. User scanne le QR code avec Google Authenticator / Authy 4. Prochain login : email + mot de passe + code TOTP (6 chiffres)

### B. Modèle de données

Fichier : app/models/auth.py (extension)

from sqlalchemy.dialects.postgresql import ARRAY

class User(Base):
    # ... champs existants ...
    
    # MFA
    mfa_enabled: Mapped[bool] = mapped_column(default=False)
    mfa_secret: Mapped[Optional[str]] = mapped_column(String(32), nullable=True)  # Secret TOTP chiffré
    mfa_verified: Mapped[bool] = mapped_column(default=False)  # True quand l'user a scanné le QR
    mfa_backup_codes: Mapped[Optional[list[str]]] = mapped_column(ARRAY(String), nullable=True)  # 10 codes de secours
    
    # Méthodes MFA
    def generate_mfa_secret(self) -> str:
        """Génère un nouveau secret TOTP."""
        import pyotp
        secret = pyotp.random_base32()
        self.mfa_secret = secret  # À chiffrer avec Vault dans v0.3
        self.mfa_enabled = True
        self.mfa_verified = False
        return secret
    
    def verify_totp(self, code: str) -> bool:
        """Vérifie un code TOTP."""
        if not self.mfa_secret:
            return False
        import pyotp
        totp = pyotp.TOTP(self.mfa_secret)
        return totp.verify(code, valid_window=1)  # Tolérance ±1 période (30s)
    
    def generate_backup_codes(self) -> list[str]:
        """Génère 10 codes de secours (à usage unique)."""
        import secrets
        codes = [secrets.token_hex(4).upper() for _ in range(10)]
        self.mfa_backup_codes = [hashlib.sha256(c.encode()).hexdigest() for c in codes]
        return codes  # Retourne les codes en clair une seule fois

### C. Endpoints MFA

Fichier : app/api/v1/auth_mfa.py

from fastapi import APIRouter, Depends, HTTPException
from app.core.security import get_current_user
from app.schemas.auth import MFASetupResponse, MFAVerifyRequest
from app.services.auth import AuthService

router = APIRouter(prefix="/api/v1/auth/mfa", tags=["MFA"])

@router.post("/setup")
async def setup_mfa(
    current_user: User = Depends(get_current_user),
    auth_service: AuthService = Depends(),
) -> MFASetupResponse:
    """Active MFA et retourne le QR code pour configuration."""
    if current_user.mfa_enabled and current_user.mfa_verified:
        raise HTTPException(400, "MFA déjà activé")
    
    secret = current_user.generate_mfa_secret()
    await auth_service.save_user(current_user)
    
    # Générer l'URI otpauth pour QR code
    import pyotp
    totp = pyotp.TOTP(secret)
    provisioning_uri = totp.provisioning_uri(
        name=current_user.email,
        issuer_name="TAKA OS",
    )
    
    return MFASetupResponse(
        secret=secret,
        qr_code_uri=provisioning_uri,
        backup_codes=current_user.generate_backup_codes(),
    )

@router.post("/verify")
async def verify_mfa_setup(
    request: MFAVerifyRequest,
    current_user: User = Depends(get_current_user),
    auth_service: AuthService = Depends(),
) -> dict:
    """Vérifie le code TOTP lors de la configuration initiale."""
    if current_user.verify_totp(request.code):
        current_user.mfa_verified = True
        await auth_service.save_user(current_user)
        return {"message": "MFA activé avec succès"}
    raise HTTPException(400, "Code TOTP invalide")

@router.post("/disable")
async def disable_mfa(
    current_user: User = Depends(get_current_user),
    auth_service: AuthService = Depends(),
) -> dict:
    """Désactive MFA (nécessite mot de passe + code TOTP)."""
    current_user.mfa_enabled = False
    current_user.mfa_secret = None
    current_user.mfa_verified = False
    current_user.mfa_backup_codes = None
    await auth_service.save_user(current_user)
    return {"message": "MFA désactivé"}

### D. Modification du login pour MFA

Fichier : app/api/v1/auth.py (modification)

class LoginRequest(BaseModel):
    email: EmailStr
    password: str
    mfa_code: str | None = None  # Optionnel si MFA pas activé

@router.post("/login")
async def login(request: LoginRequest, response: Response):
    user = await authenticate_user(request.email, request.password)
    
    if user.mfa_enabled and user.mfa_verified:
        # MFA requis
        if not request.mfa_code:
            raise HTTPException(403, "Code MFA requis")
        if not user.verify_totp(request.mfa_code):
            raise HTTPException(403, "Code MFA invalide")
    
    # Générer JWT
    access_token = create_access_token(user.id)
    return {"access_token": access_token, "token_type": "bearer"}

### E. Frontend — QR Code et saisie TOTP

Composant : frontend/src/components/mfa-setup.tsx

import { useState } from "react";
import { QRCodeSVG } from "qrcode.react";

export function MFASetup({ secret, qrUri, onVerify }: {
  secret: string;
  qrUri: string;
  onVerify: (code: string) => void;
}) {
  const [code, setCode] = useState("");
  
  return (
    <div className="space-y-4">
      <p>Scannez ce QR code avec Google Authenticator :</p>
      <QRCodeSVG value={qrUri} size={200} />
      <p className="text-sm text-gray-500">Code secret : {secret}</p>
      
      <div className="space-y-2">
        <label>Code à 6 chiffres :</label>
        <input
          type="text"
          maxLength={6}
          value={code}
          onChange={(e) => setCode(e.target.value.replace(/\D/g, ""))}
          className="w-32 text-center text-2xl tracking-widest border rounded"
        />
        <button
          onClick={() => onVerify(code)}
          disabled={code.length !== 6}
          className="px-4 py-2 bg-blue-600 text-white rounded disabled:opacity-50"
        >
          Vérifier
        </button>
      </div>
    </div>
  );
}

Composant : frontend/src/components/mfa-input.tsx (sur la page login)

export function MFAInput({ onSubmit }: { onSubmit: (code: string) => void }) {
  const [code, setCode] = useState("");
  
  return (
    <div className="space-y-2">
      <label className="text-sm font-medium">
        Code d'authentification (6 chiffres)
      </label>
      <input
        type="text"
        inputMode="numeric"
        maxLength={6}
        autoFocus
        value={code}
        onChange={(e) => setCode(e.target.value.replace(/\D/g, ""))}
        className="w-full text-center text-2xl tracking-[0.5em] border rounded py-2"
        placeholder="000000"
      />
      <button
        onClick={() => onSubmit(code)}
        disabled={code.length !== 6}
        className="w-full py-2 bg-blue-600 text-white rounded disabled:opacity-50"
      >
        Valider
      </button>
      <p className="text-xs text-gray-500 text-center">
        Ouvrez Google Authenticator pour obtenir le code
      </p>
    </div>
  );
}

### F. Codes de secours

Générer 10 codes à usage unique (au cas où l’utilisateur perd son téléphone) :

def generate_backup_codes() -> list[str]:
    import secrets
    return [f"{secrets.randbelow(1_000_000):06d}" for _ in range(10)]

# Stockage : hash SHA-256 des codes (pas en clair)
# Vérification : hasher le code saisi et comparer

### G. Dépenses

- pyotp : Gratuit (open source).

- qrcode.react : Gratuit (open source).

- Aucun coût SaaS : On ne dépend pas d’un service tiers (Auth0, Twilio) pour le TOTP.

### H. Quand le faire

Sprint 1 — Semaine 2, Jour 4-5. 2 jours. Après le Sprint 0 (foundation) car on a besoin de l’authentification JWT de base fonctionnelle.

# TABLEAU RÉCAPITULATIF

| # | Point | Effort | Sprint | Fichiers créés/modifiés | Dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sentry + Error Boundaries | 0.5-1j | Sprint 0 J3 | app/core/sentry.py, main.tsx, error-boundary.tsx | 0€ (5K err/mois) |
| 2 | Backup PostgreSQL auto | 1j | Sprint 0 J4 | scripts/backup-db.sh, restore-db.sh, docker-compose.yml | 0.01€/mois (S3) |
| 3 | Rate limiting + Circuit breaker | 2-3j | Sprint 0 J4-5 | app/core/rate_limit.py, circuit_breaker.py, main.py | 0€ |
| 4 | Tests E2E Playwright | 3-4j | Sprint 1 J1-3 | frontend/e2e/*.spec.ts, playwright.config.ts, CI/CD | 0€ |
| 5 | MFA / TOTP | 2-3j | Sprint 1 J4-5 | app/models/auth.py, app/api/v1/auth_mfa.py, composants MFA | 0€ |

Total : 9-12 jours | 0€ de coût SaaS supplémentaire (tout est open source)

# CONCLUSION

Ces 5 points sont des fondations, pas des fonctionnalités. Ils ne font pas partie du contrat utilisateur (un user ne paiera pas pour du MFA), mais ils font partie du contrat de confiance. Sans eux, TAKA OS n’est pas crédible face à : - Un DSI qui demande “Comment sécurisez-vous les données ?” - Un utilisateur qui perd ses AO à cause d’un bug - Un client qui voit le site down sans savoir pourquoi

Lancer ces 5 points en parallèle des Sprints 0 et 1. Ne pas attendre la v0.5.