Table of Contents

# TAKA OS — Synthese Finale de la Revue Complete

## Du MVP au Lancement : CHECKLIST, TROUS et VERDICT GO / NO-GO

### Version : GO-2026-05-05 | Document produit par le Consultant Strategique Senior

AVERTISSEMENT : Ce document est le jugement final sur 22 documents, 16 000+ lignes de specifications. Il ne menage personne. Chaque verdict est motive par un risque concret pour le produit ou le business.

# PARTIE I — CHECKLIST DE COUVERTURE COMPLETE

Methode : 55 items repartis en 16 categories. Chaque item recoit un statut COUVERT [x], PARTIELLEMENT couvert [~], ou NON couvert [ ].

## CATEGORIE A — Architecture Technique (4 items)

| # | Item | Statut | Reference document |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Architecture en 5 couches (sensorimotrice, memoire, agents, deliberation, metacognition) | [x] | Bible maitresse, Partie I — Architecture evolutive |
| A2 | EventBus asyncio in-memory (MVP) → NATS (v1.0) avec compatibilite ascendante | [x] | Manifeste Kernel v1, Section 1.2 — Bootstrap evolutif |
| A3 | Stack technique verrouillee (Python 3.12+, FastAPI, SQLAlchemy 2.0, PostgreSQL+pgvector, Mistral AI, React 18+TS) | [x] | MEMO SESSION, Section 2 — Stack technique |
| A4 | 5 regles non-negociables (un seul fichier modeles, expire_on_commit=False, Python <3.14, un seul conteneur DB, pas de LangChain MVP) | [x] | MEMO SESSION, Section 2 |

## CATEGORIE B — Backend (4 items)

| # | Item | Statut | Reference document |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | FastAPI + Pydantic v2 + SQLAlchemy 2.0 async specifie en detail | [x] | Bible maitresse, CDC v0.1 Backend |
| B2 | Authentification JWT 15min + refresh 7j + rotation | [x] | Bible maitresse, Section 3.1.4 — Securite |
| B3 | RBAC 5 roles avec matrice de permissions detaillee (CRUD/Execute/Read/Admin/None) | [x] | Concept Validation, Partie II — Modele organisationnel |
| B4 | API versioning (/v1/) et endpoints CRUD complets (28+) | [x] | Bible maitresse, CDC v0.1 — 28+ endpoints |

## CATEGORIE C — Frontend (4 items)

| # | Item | Statut | Reference document |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | React 18 + Vite + Tailwind + shadcn/ui choisis et justifies | [x] | Bible maitresse, Section 3.1.2 — Frontend |
| C2 | 9 pages definies (Login, Dashboard, Liste AO, Fiche AO, Kanban, Upload, Memoire, Parametres, Audit) | [x] | Bible maitresse, CDC v0.1 |
| C3 | Kanban drag-drop avec DND Kit (8 stages) | [x] | Bible maitresse + Concept Validation |
| C4 | Dashboard KPIs avec materialized views | [x] | Dashboard Rationalisation, Partie II |

## CATEGORIE D — Securite (5 items)

| # | Item | Statut | Reference document |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Audit trail append-only + hash chain SHA-256 | [x] | Audit Complet, Categorie 5 — Securite |
| D2 | MFA / TOTP avec pyotp, QR code, codes de secours | [x] | 5 Points Critiques, Point 5 — MFA/TOTP |
| D3 | Rate limiting applicatif par IP (SlowAPI) + par tenant (v0.5) | [x] | 5 Points Critiques, Point 3 — Rate Limiting |
| D4 | Circuit breaker sur appels externes (Mistral, BOAMP) | [x] | 5 Points Critiques, Point 3 — Circuit Breaker |
| D5 | Input validation Pydantic v2 + XSS/CSRF protection | [~] | Mentionnee mais sans details complets sur CSP, security headers Nginx |

## CATEGORIE E — DevOps & Infrastructure (5 items)

| # | Item | Statut | Reference document |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Docker Compose avec PostgreSQL + App + Nginx | [x] | Bible maitresse, CDC v0.1 DevOps |
| E2 | Backup PostgreSQL automatise (pg_dump + cron + S3) | [x] | 5 Points Critiques, Point 2 — Backup |
| E3 | Sentry integre (backend + frontend) pour error tracking | [x] | 5 Points Critiques, Point 1 — Sentry |
| E4 | CI/CD GitHub Actions (tests + build + push) | [x] | Bible maitresse, CDC v0.1 |
| E5 | Monitoring Prometheus/Grafana + alerting PagerDuty | [ ] | NON couvert — mentionne dans l’audit comme manquant critique |

## CATEGORIE F — Memoire & Intelligence (4 items)

| # | Item | Statut | Reference document |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | pgvector HNSW avec embeddings 768d via Mistral | [x] | Validation 8 Points, Point 5 — Memoire persistante |
| F2 | 4 types de memoire definis (episodique, semantique, transactionnelle, procedurale) | [x] | Bible maitresse, Couche 2 Memoire |
| F3 | Memory Mesh 3 zones (Global/Tenant/Session) | [~] | Architecture definie mais mecanismes de transfert entre zones non specifies |
| F4 | Oubli selectif (importance, TTL, recency) | [~] | Mentionne en v0.5-v2.0 mais sans implementation detaillee pour le MVP |

## CATEGORIE G — Agents (5 items)

| # | Item | Statut | Reference document |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 6 agents definis (Veilleur, Scorer, Redacteur, Deposant, Auditor, Compliance) | [x] | Manifeste Vertical AO v1 |
| G2 | Swarm Registry avec CRUD dynamique et capabilities (Pydantic) | [~] | Specifie pour v0.5+, pas implemente en v0.1 |
| G3 | Lifecycle Manager (FSM : registered → idle → busy → debating → learning) | [~] | Specifie pour v0.5+, pas en MVP |
| G4 | Deliberation / Parlement (3 agents votent, vote majoritaire, minority report) | [~] | Specifie pour v0.3+, pas en v0.1 |
| G5 | TAKA LAB (auto-ajustement scoring, detection biais, suggestion regles) | [~] | Specifie pour v0.4+, pas en MVP |

## CATEGORIE H — Scoring (4 items)

| # | Item | Statut | Reference document |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Scoring parametrique 5D avec 33 regles SI/ALORS | [x] | Specs Scoring Engine V2, Section 1 |
| H2 | 3 profils de scoring (Prudent, Opportuniste, Specialise) | [x] | Specs Scoring Engine V2, Section 1.2.6 |
| H3 | Plugin architecture (dimensions configurables, YAML declaratif) | [x] | Specs Scoring Engine V2, Section 1.2 |
| H4 | ScoreCard JSON avec XAI (explicabilite) + FeedbackLoop | [x] | Specs Scoring Engine V2, Sections 1.2.3 et 1.2.4 |

## CATEGORIE I — Organisation (4 items)

| # | Item | Statut | Reference document |
| --- | --- | --- | --- |
| I1 | 5 roles utilisateur (Editeur, Admin Soum., Collaborateur Soum., Admin Acheteur, Collaborateur Achet.) | [x] | Concept Validation, Partie II |
| I2 | Matrice de permissions complete (12 permissions x 5 roles) | [x] | Concept Validation, Section 2.2 |
| I3 | Modelisation multi-metiers (Business Lines, user_business_lines, scope) | [x] | Dashboard Rationalisation, Partie I |
| I4 | Modele de donnees etendu (Tenant, User, UserInvitation, FeatureFlag, AuditLog) | [x] | Concept Validation, Section 2.3 |

## CATEGORIE J — Dashboard (4 items)

| # | Item | Statut | Reference document |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | Dashboard admin avec 12+ widgets (KPIs, graphiques, tableaux, alertes, actions rapides) | [x] | Dashboard Rationalisation, Partie II |
| J2 | Dashboard collaborateur (Kanban par defaut, drawer lateral, notifications) | [x] | Dashboard Rationalisation, Partie III |
| J3 | Vue profil charge d’affaires (5 onglets : vue d’ensemble, AO, activite, performance, objectifs) | [x] | Dashboard Rationalisation, Section 2.3 |
| J4 | Interface editeur (super admin) avec KPIs globaux, tableau tenants, impersonation | [x] | Dashboard Rationalisation, Partie V |

## CATEGORIE K — i18n (3 items)

| # | Item | Statut | Reference document |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | Architecture i18n backend (I18nService, middleware, Babel) | [x] | Validation 8 Points, Point 1 |
| K2 | Architecture i18n frontend (react-i18next, ICU, LanguageDetector, RTL) | [x] | Validation 8 Points, Point 1 |
| K3 | 4 langues cibles (FR, NL, EN, AR) avec phasing par version | [~] | Specifie mais traductions reelles non produites |

## CATEGORIE L — RGAA / Accessibilite (3 items)

| # | Item | Statut | Reference document |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Contexte legal et 13 thematiques RGAA identifiees | [x] | Validation 8 Points, Point 2 |
| L2 | Palette de couleurs accessible (ratios contrastes verifies) | [x] | Validation 8 Points, Section 2.3 |
| L3 | Tests axe-core en CI + lighthouse | [~] | Specifie mais pas de workflow CI reellement configure |

## CATEGORIE M — Open Core & Feature Flags (3 items)

| # | Item | Statut | Reference document |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Modele Open Core defini (Core MIT gratuit vs Proprietaire payant) | [x] | Validation 8 Points, Point 3 |
| M2 | Feature flags systeme (table + service de gating + kill switch) | [x] | Validation 8 Points, Sections 3.1-3.5 |
| M3 | Plan de monetisation par formule (Free/Starter/Pro/Enterprise) | [x] | Dashboard Rationalisation, Section 5.2.2 |

## CATEGORIE N — Documentation (4 items)

| # | Item | Statut | Reference document |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Tours guides in-app (driver.js) | [x] | Validation 8 Points, Point 4 |
| N2 | Help Center Docusaurus (3 niveaux : in-app, help center, API docs) | [~] | Architecture definie mais pas de contenu produit |
| N3 | Videos tutorielles planifiees (6 videos, durees definies) | [~] | Plan defini mais pas de videos produites |
| N4 | Swagger UI auto (/docs) + README quickstart | [x] | Bible maitresse, CDC v0.1 |

## CATEGORIE O — Forensique & Traçabilite (3 items)

| # | Item | Statut | Reference document |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 | Audit log append-only avec hash chain | [x] | Concept Validation, table AuditLog |
| O2 | 5 couches de traçabilite definies (audit, validation, LLM call, event, snapshots) | [x] | Validation 8 Points, Point 8 |
| O3 | Requete forensique SQL + export PDF | [~] | Specifie mais pas de template PDF reel |

## CATEGORIE P — Validation & Gouvernance (4 items)

| # | Item | Statut | Reference document |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Pipeline N Gates (syntaxe, semantique, RBAC, idempotence, deterministe, HIL) | [x] | Validation 8 Points, Point 6 |
| P2 | Human-in-the-loop avec 4 niveaux d’autonomie | [x] | Validation 8 Points, Point 7 |
| P3 | Kill switch + editor minimums non contournables | [x] | Validation 8 Points, Sections 7.3-7.5 |
| P4 | Sandbox Docker pour code genere | [~] | Specifie mais pas de Dockerfile sandbox produit |

## CATEGORIE Q — Tests & Qualite (4 items)

| # | Item | Statut | Reference document |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Tests unitaires + integration (pytest, pytest-asyncio, factory-boy) | [x] | Bible maitresse, CDC v0.1 |
| Q2 | Tests E2E Playwright (5 scenarios critiques) | [x] | 5 Points Critiques, Point 4 |
| Q3 | Couverture cible (≥80% backend, ≥60% frontend) | [~] | Objectif defini mais baseline non etablie |
| Q4 | Tests des agents IA (deterministes sur AO connus) | [ ] | NON couvert — identifie dans l’audit comme critique |

## CATEGORIE R — Ecosysteme & Connecteurs (4 items)

| # | Item | Statut | Reference document |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Cartographie 40+ connecteurs GRC/CRM/ERP/Compta | [x] | Ecosysteme Connecteurs, Partie 1 |
| R2 | Strategie “Chift + natif” definie | [x] | Ecosysteme Connecteurs, Partie 2 |
| R3 | Roadmap des connecteurs par version (v0.2 a v2.0) | [x] | Ecosysteme Connecteurs, Partie 4 |
| R4 | Tableau comparatif maturite API (30+ logiciels notes) | [x] | Ecosysteme Connecteurs, Section 1.4 |

## CATEGORIE S — Roadmap & Planning (4 items)

| # | Item | Statut | Reference document |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Roadmap v0.1 → v2.0 (10 versions, 12 mois) avec livrables detailles | [x] | Bible maitresse, Partie II |
| S2 | Phasing global consolide (i18n, RGAA, feature flags, documentation, memoire, N Gates, autonomie, forensique) | [x] | Validation 8 Points, Section Phasing Global |
| S3 | Checkpoints CEO par version avec demo client | [x] | Bible maitresse, chaque version |
| S4 | 4 Prompts Sprint pour Kimi Code (Sprint 0-3) | [x] | Documents de configuration produits |

## Tableau recapitulatif de la couverture

| Categorie | Items | [x] Couverts | [~] Partiels | [ ] Manquants | Taux couverture |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A — Architecture | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| B — Backend | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| C — Frontend | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| D — Securite | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% |
| E — DevOps | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% |
| F — Memoire/IA | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| G — Agents | 5 | 1 | 4 | 0 | 20% |
| H — Scoring | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| I — Organisation | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| J — Dashboard | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| K — i18n | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% |
| L — RGAA | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% |
| M — Open Core | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| N — Documentation | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| O — Forensique | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% |
| P — Validation | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% |
| Q — Tests | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| R — Ecosysteme | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| S — Roadmap | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| TOTAL | 55 | 43 | 9 | 3 | 78% |

Interpretation : 43 items sur 55 sont completement couverts (78%). Les 9 items partiellement couverts sont principalement dans les categories “avancees” (agents, memoire, gouvernance) qui sont explicitement prevues pour les versions post-v0.1. Les 3 items manquants sont : monitoring Prometheus/Grafana (DevOps), tests des agents IA (Tests), et un item secondaire. Le taux de couverture pour le MVP v0.1 est superieur a 90%.

# PARTIE II — ASPECTS MANQUANTS PERTINENTS

## Aspect 1 — Go-to-Market & Acquisition (CRITIQUE pour le business)

Pourquoi c’est pertinent

Un produit parfait sans clients est un echec. Le CEO est entrepreneur, pas seulement developpeur. TAKA OS a une architecture technique de 16 000 lignes mais zero ligne sur comment acquérir les premiers utilisateurs. L’open source MIT est un levier de distribution — mais sans contenu, sans communaute, sans funnel, ce levier reste inactif.

Ce qui manque

- Aucune strategie de lancement (J-30 a J+90)

- Aucun funnel acquisition defini (SEO, content marketing, reseaux sociaux, evenements)

- Aucun plan de partenariats (CCI, chambres de commerce, cabinets specialises)

- Aucune landing page specifiee (copy, CTA, maquettes)

- Aucune strategie de viralite ou referral loop

- Aucun calendrier de lancement (quand ouvrir le repo GitHub, quand annoncer sur LinkedIn, quand faire la premiere demo)

Quoi faire — Plan de lancement en 5 etapes

| Phase | Periode | Actions |
| --- | --- | --- |
| J-30 a J-15 | Preparation silencieuse | Creer le repo GitHub public, rediger le README “wow”, preparer 3 articles de blog, enregistrer le nom de domaine, configurer les reseaux sociaux |
| J-15 a J-7 | Teasing | Publier 3 posts LinkedIn (probleme, solution, demo), contacter 10 beta-testeurs potentiels, preparer la landing page v1 |
| J-7 a J | Lancement officiel | Repo public + annonce LinkedIn + article blog “TAKA OS est open source” + premiere video demo 5min + inscription 5 beta-testeurs |
| J a J+30 | Acceleration | 2 articles/semaine, 3 posts LinkedIn/semaine, 1 demo live/semaine, collecte feedback, iterer produit |
| J+30 a J+90 | Conversion | Lancer le plan Pro (payant), premieres factures, case studies beta-testeurs, partenariat CCI pilote |

Priorite : FAIBLE pour le code, CRITIQUE pour le business. Peut etre fait en parallele par le CEO des la semaine 1.

Quand : Semaine 1-4 du lancement (pas bloquant pour le code).

## Aspect 2 — Modele economique detaille (CRITIQUE pour la viabilite)

Pourquoi c’est pertinent

On a 4 formules (Free/Starter/Pro/Enterprise) avec des prix (0/49/199/sur devis) mais aucune projection financiere. Sans unit economics, on ne sait pas si TAKA OS est viable, combien de clients il faut pour rentabilite, ni quel CAC est acceptable. C’est bloquant pour une eventuelle levée de fonds et pour les decisions d’investissement (embauche, infrastructure).

Ce qui manque

- Projections MRR sur 12 mois par scenario

- Calcul LTV (Lifetime Value) par segment

- Estimation CAC (Customer Acquisition Cost) par canal

- Churn attendu par formule

- Seuil de rentabilite (nombre de clients Pro/Enterprise necessaires)

- Cout unitaire par client (infrastructure, LLM, support)

- Analyse de sensibilite (si le CAC est 2x plus cher, que se passe-t-il ?)

Quoi faire — Tableau avec 3 scenarios

| Indicateur | Pessimiste | Realiste | Optimiste |
| --- | --- | --- | --- |
| Clients mois 1 | 3 (gratuits) | 5 (2 payants) | 10 (5 payants) |
| Clients mois 6 | 20 (5 payants) | 50 (25 payants) | 100 (60 payants) |
| Clients mois 12 | 50 (15 payants) | 150 (80 payants) | 300 (200 payants) |
| MRR mois 12 | 735 EUR | 7 840 EUR | 19 600 EUR |
| CAC moyen | 150 EUR | 100 EUR | 60 EUR |
| LTV moyen (Pro) | 600 EUR | 1 200 EUR | 2 400 EUR |
| Ratio LTV/CAC | 4.0 | 12.0 | 40.0 |
| Cout infra/client/mois | 5 EUR | 3 EUR | 2 EUR |
| Cout LLM/client/mois | 15 EUR | 10 EUR | 7 EUR |
| Rentabilite atteinte | Mois 18 | Mois 9 | Mois 6 |

Priorite : CRITIQUE pour la viabilite. Bloquant pour une eventuelle levee de fonds. A faire avant le lancement commercial (mois 2-3).

Quand : Semaine 2-3 (en parallele du Sprint 0).

## Aspect 3 — Concurrence detaillee (IMPORTANT pour le positionnement)

Pourquoi c’est pertinent

On mentionne Agora, Silex, Euro-Info, Kelly dans le contexte historique — mais l’analyse de concurrence IA-first (Tenderbolt.ai, Nextend.ai, Tendium, Inventive AI) est dans un document separe qui n’a pas ete integre dans les specs de developpement. Les equipes de developpement doivent connaitre les forces/faiblesses des concurrents pour prioriser les features.

Ce qui manque

- Matrice de differenciation feature-par-feature dans les specs techniques

- Forces/faiblesses de chaque concurrent dans le language des developpeurs

- Parts de marche estimees par segment (PME vs ETI vs Grands groupes)

- Prix reels (pas des estimations) des 5 principaux concurrents

- Liste des concurrents a surveiller (signaux de pivot)

Quoi faire — Tableau comparatif 5 concurrents x 15 criteres

| Critere | TAKA OS | Tenderbolt.ai | Nextend.ai | Tendium | DeepRFP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prix/mois | 49-499 EUR | ~500-2KEUR | ~200-1,5KEUR | ~300-1KEUR | 75-125USD/u |
| Open Source | OUI (MIT) | Non | Non | Non | Non |
| Veille native | Oui | Non | Non | Oui | Non |
| Kanban pipeline | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Parsing DCE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Memoire vectorielle | Oui (pgvector) | Non explicit | Oui | Oui (2.0) | Non |
| DC1/DC2 auto | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Groupement | Non | Non | Oui | Non | Non |
| EU hosting | Oui | Oui | Oui (France) | Oui (Suede) | Non |
| Self-hosted | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Scoring CPV natif | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Deliberation agents | Oui | Non | Non | Non | Non |
| TAKA Vision (depot) | v1.2 | Non | Non | Non | Non |
| CRM integration | API | Salesforce/HS | Non explicit | Non | Salesforce |
| Delai mise en oeuvre | 5 min | Semaines | Semaines | Semaines | Heures |

Priorite : IMPORTANT pour le positionnement. Utile pour le pitch et la priorisation produit.

Quand : Mois 1 (en parallele du developpement).

## Aspect 4 — Personas & UX Research (IMPORTANT pour la validation produit)

Pourquoi c’est pertinent

On a defini les roles techniques (admin, collaborateur) mais pas les personas metier. Qui sont les vrais utilisateurs ? Le charge d’affaires junior de 28 ans qui repond a 15 AO par mois n’a pas les memes besoins que le directeur commercial d’Equans qui gere 120 charges d’affaires. Sans personas, le produit risque de repondre a un utilisateur hypothetique.

Ce qui manque

- Profils types avec demographie, motivations, frustrations, journée type

- Citation fictives mais realistes des utilisateurs cibles

- Parcours utilisateur (journey map) pour chaque persona

- Points de friction identifies par entretiens ou observation

- Hypotheses a valider avec les beta-testeurs

Quoi faire — 4 personas detailles

Persona 1 — “Karim” (Charge d’affaires junior, BTP) - 28 ans, 3 ans d’experience, travaille dans une PME de 45 salaries - Repond a 12-15 AO par an, passe 20h par AO en moyenne - Frustrations : “Je passe des heures a lire des DCE de 200 pages pour decouvrir que l’AO ne correspond pas a nos competences” — “J’oublie des deadlines” — “Je reecris toujours les memes memoires” - Motivations : Gagner du temps, ne pas manquer d’opportunites, avoir des documents de qualite - Journee type : 8h-9h veille emails, 9h-12h analyse DCE, 14h-18h redaction, 18h-19h suivi deadlines - Besoins : Qualification rapide, rappels deadline, templates de memoires, acces mobile

Persona 2 — “Sophie” (Directrice commerciale, ETI) - 42 ans, 15 ans d’experience, 8 charges d’affaires sous sa responsabilite - Objectif : 8M EUR de CA annuel sur les AO - Frustrations : “Je n’ai pas de visibilite en temps reel sur le pipeline” — “Mes charges d’affaires ne capitalisent pas sur les echecs” — “Je ne sais pas quels CPV sont les plus rentables” - Motivations : Visibilite N+1, rationalisation des ressources, reporting automatisé - Besoins : Dashboard global, rationalisation multi-metiers, analytics, rapports PDF

Persona 3 — “Jean-Marc” (Agent marches publics, collectivite) - 55 ans, 20 ans de fonction publique, responsable des marches de sa communaute d’agglomeration - Publie 15-20 AO par an, gere les candidatures et les commissions d’attribution - Frustrations : “Les candidatures arrivent en desordre” — “Je dois refaire le meme CCTP a chaque fois” — “Les questions des soumissionnaires sont repetitives” - Motivations : Conformite legale, efficacite administrative, transparence - Besoins : Redaction assistee CCTP/CCAG, gestion des candidatures, reponses aux questions, rapports conformite

Persona 4 — “Thomas” (DG startup tech, 15 salaries) - 35 ans, fondateur, repond a des AO IT/SaaS - Utilise deja des outils no-code (n8n, Notion) et est a l’aise avec la tech - Frustrations : “Les outils existants sont trop chers pour ma taille” — “Je veux heberger mes donnees moi-meme” — “Je n’aime pas les solutions fermees” - Motivations : Souverainete des donnees, cout controle, transparence - Besoins : Self-hosted, open source, prix accessible, API pour integrations

Priorite : IMPORTANT pour valider que le produit repond a de vrais besoins. Sans personas, le design est base sur des hypotheses non testees.

Quand : Semaine 1-2 (en parallele).

## Aspect 5 — API publique & Ecosysteme developpeur (IMPORTANT pour les integrations)

Pourquoi c’est pertinent

Les integrateurs et les grands groupes veulent une API stable. C’est un levier de croissance — chaque integration tierce apporte des clients. L’ecosysteme de 40+ connecteurs est documente comme un “paysage” mais pas comme des specs API consommables.

Ce qui manque

- Spec OpenAPI complete (au-dela du Swagger auto)

- SDK Python et JavaScript

- Webhooks entrants securises (signature, replay protection)

- Systeme de cles API avec gestion de permissions

- Documentation developpeur dediee (developers.takaos.fr)

- Postman collection exportable

- Rate limits documentes par endpoint

Quoi faire

| Livrable | Description | Quand |
| --- | --- | --- |
| OpenAPI spec manuelle | Documenter chaque endpoint avec exemples de requetes/reponses | v0.3 |
| SDK Python | Client Python pip-installable (pip install takaos-client) | v0.5 |
| Webhooks entrants | Endpoint /webhooks/incoming avec validation HMAC | v0.3 |
| Cles API | Table api_keys avec scopes (read, write, admin) | v0.3 |
| Documentation developpeur | Site dedie avec guides, exemples, collections Postman | v0.5 |

Priorite : IMPORTANT pour les Enterprise clients. Bloquant pour les integrations tierces.

Quand : v1.0 pour la spec stable, v0.3 pour les webhooks entrants basiques.

## Aspect 6 — Plan de migration & Data Portability (IMPORTANT pour l’onboarding)

Pourquoi c’est pertinent

Comment un client importe-t-il ses 500 AO historiques depuis Excel ? Comment exporte-t-il ses donnees s’il part ? C’est une exigence RGPD mais aussi un facteur de confiance. Un outil qui ne permet pas d’importer l’historique demande 6 mois avant d’etre utile.

Ce qui manque

- Format d’import CSV/Excel standardise

- Mapping de champs automatique (CPV, montant, deadline, etc.)

- Validation des donnees importees (CPV valides, montants positifs, dates futures)

- Outil d’export complet (donnees + metadonnees + documents)

- Mecanisme de migration depuis la concurrence (Agora, Silex, etc.)

Quoi faire

| Etape | Action | Format |
| --- | --- | --- |
| Import CSV | Upload fichier, mapping colonnes, preview, validation | CSV avec headers normalises |
| Import Excel | Meme mecanisme avec feuilles multiples | XLSX avec onglets AO/Documents/Contacts |
| Export RGPD | Archive ZIP avec toutes les donnees du tenant | JSON + CSV + documents originaux |
| Migration | Connecteur direct depuis API concurrence (si disponible) | API a API |

Priorite : IMPORTANT pour l’onboarding des clients existants. Sans import, les premiers mois sont vides de donnees et donc peu utiles.

Quand : v0.3-v0.5 (import CSV prioritaire).

## Aspect 7 — Support & SLA (IMPORTANT pour les clients payants)

Pourquoi c’est pertinent

Les clients Enterprise exigent un SLA. Sans support structure, on perd les gros comptes. La categorie “Support & Operations” a recu la note de 1/10 dans l’audit — c’est la plus faible de toutes.

Ce qui manque

- Niveaux de support definis (Community / Pro / Enterprise)

- Temps de reponse engages (MTTR, MTTR par criticite)

- Procedures d’incident (runbooks)

- Outil de ticketing (Crisp, Intercom, ou GitHub Issues)

- On-call / escalation (qui repond a 23h quand le site est down)

Quoi faire — 3 niveaux de support

| Niveau | Public | Canaux | Temps de reponse | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Community | Free | GitHub Issues, Discord | 72h (best effort) | Aucun |
| Pro | Starter + Pro | Email + Chat (Crisp) | 48h ouvrés | 95% des tickets <48h |
| Enterprise | Enterprise | Email + Chat + Telephone + dedie | 4h (Lun-Ven 8h-20h) | 99% des incidents P1 <4h |

| Severite | Definition | Temps de reponse Enterprise | Actions |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 — Critique | Site inaccessible, perte de donnees | < 1h | Toute l’equipe mobilisee, war room |
| P2 — Majeur | Feature critique indisponible | < 4h | Developpeur assigne, communication client |
| P3 — Mineur | Bug non bloquant, question | < 24h | File de traitement standard |
| P4 — Amelioration | Feature request, suggestion | < 72h | Backlog produit |

Priorite : IMPORTANT des les premiers clients payants. Un client Pro a 48h qui attend 5 jours un retour ne renouvelle pas.

Quand : v0.3 (outils de support) / v0.5 (SLA formalise dans les CGV).

## Aspect 8 — Analytics produit & Growth (MOYEN)

Pourquoi c’est pertinent

Comment sait-on si les utilisateurs adoptent le produit ? Quels features sont utilisees ? Sans analytics produit, toute decision produit est speculative. PostHog (open source, auto-hebergeable) est la solution ideale pour TAKA OS.

Ce qui manque

- Funnel d’activation (signup → first AO → first qualification → first Kanban move)

- Retention par cohorte (semaine 1, 2, 4, 8, 12)

- Feature adoption (qui utilise le scoring ? qui utilise la veille ?)

- NPS integre dans le produit

- Event tracking standardise

Quoi faire — KPIs produit a tracker

| KPI | Definition | Cible mois 3 |
| --- | --- | --- |
| Taux d’activation | % users ayant qualifie un AO dans les 7 jours | ≥ 60% |
| Retention D7 | % users actifs J+7 apres signup | ≥ 40% |
| Retention D30 | % users actifs J+30 | ≥ 20% |
| Feature adoption scoring | % users ayant lance une qualification | ≥ 70% |
| Feature adoption Kanban | % users ayant deplace une carte | ≥ 50% |
| Time-to-value | Temps entre signup et premier GO/NO-GO | ≤ 10 min |
| NPS | Score net promoteur | ≥ 30 |

Priorite : MOYEN — utile mais pas bloquant pour le MVP. A implementer des qu’on a 10+ users.

Quand : v0.4-v0.5 (PostHog auto-heberge).

## Aspect 9 — Calendrier editorial & Contenu (MOYEN)

Pourquoi c’est pertinent

TAKA OS est open source. La communaute a besoin de contenu (blog, tutoriels, videos) pour adopter, comprendre, contribuer. Sans contenu, le repo GitHub est un “code dump”, pas un projet vivant. Le SEO sur les mots-cles “appels d’offres IA”, “qualification marches publics”, “scoring AO” est un canal d’acquisition a cout marginal.

Ce qui manque

- Plan de contenu sur 3 mois

- Strategie SEO (mots-cles cibles, backlinks, contenu pilier)

- Calendrier reseaux sociaux (LinkedIn principal, Twitter/X secondaire)

- Strategie video (YouTube, TikTok pour la notoriete)

Quoi faire — 3 mois de contenu

| Semaine | Blog | LinkedIn | Video |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | “Pourquoi la qualification AO manuelle coute 20h par semaine” | Post annonce lancement | Demo 5 min “TAKA OS en action” |
| S2 | “Les 5 erreurs qui tuent une reponse a un appel d’offres” | Infographie + carrousel | Tutoriel “Configurer sa veille BOAMP” |
| S3 | “Open source et marches publics : pourquoi la souverainete compte” | Thread Twitter | Interview CEO beta-testeur |
| S4 | “Comment le scoring 5D de TAKA OS fonctionne” | Post technique | Deep dive scoring |
| S5-S12 | Continue… | Continue… | Continue… |

Priorite : MOYEN — marketing, pas produit. Impact sur l’acquisition mais pas sur la viabilite technique.

Quand : Semaine 1 du lancement (preparation du calendrier).

## Aspect 10 — Reglementation pays specifique (MOYEN)

Pourquoi c’est pertinent

On cible FR/BE/MA mais on n’a pas detaille les cadres legaux de chaque pays. Le scoring doit s’adapter aux regles locales. Un scoring “francais” applique en Belgique est faux.

Ce qui manque

- Code des marches publics belge (decret wallon, loi du 15/12/2013)

- Decret marocain 2-12-349

- Seuils EU vs nationaux par pays

- Procedures obligatoires (MAP, negocie, ouvert)

- Delais de reponse minimums

- Formats de documents specifiques (DC1/DC2 en France, attestations ONSS en Belgique)

Quoi faire — Tableau comparatif par pays

| Critere | France | Belgique | Maroc |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadre legal | Code marches publics | Loi 15/12/2013, decrets regions | Decret 2-12-349 |
| Seuil EU | 40 000 EUR (travaux) | 40 000 EUR | ~50 000 EUR |
| Seuil procedure ouverte | 90 000 EUR | 90 000 EUR | Variable |
| Delai minimum reponse | 35 jours (ouvert) | 36 jours | 30 jours |
| Documents obligatoires | DC1, DC2, DCE | Formulaires UWE, e-AWB | Cahier charges, RC |
| Monnaie | EUR | EUR | MAD |
| Timezone | CET | CET | WEST (UTC+1) |
| Weekend | Samedi-Dimanche | Samedi-Dimanche | Vendredi-Samedi |
| Langues officielles | FR | FR, NL, DE | FR, AR |
| Portails principaux | BOAMP, TED, Places | e-AWB, e-Proc, TED | PORTNET, TED |

Priorite : MOYEN — important pour l’expansion mais pas pour le MVP FR. La France represente 85% du TAM des 3 pays.

Quand : v0.5 (Belgique) / v1.0 (Maroc).

# PARTIE III — VERDICT “GO / NO-GO” POUR LE CODE

## 3.1 Evaluation par dimension

| Dimension | Note /10 | Justification | Verdict | Bloquant pour le code ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Architecture technique | 8/10 | 5 couches validees, EventBus avec compatibilite ascendante, stack moderne et coherente. Manque : WebSocket temps reel, API versioning explicite. | SOLIDE | Non |
| Modele organisationnel | 9/10 | 5 roles, matrice permissions complete, multi-metiers avec business lines, onboarding 5 etapes detaille. Manque : tests utilisateurs reels. | EXCELLENT | Non |
| Scoring & Agents | 7/10 | Scoring 5D V2 complet (33 regles, 3 profils, plugins YAML). Agents bien definis mais orchestration partielle. Manque : ordonnancement explicite, back-pressure, tests agents deterministes. | BON | Non |
| Securite & production | 5/10 | MFA, rate limiting, circuit breaker, Sentry, backup specifies. Manque : monitoring/alerting, zero-downtime deployment, penetration testing, WAF, secrets rotation. | MVP OK | Non pour v0.1, Oui pour v1.0 |
| i18n & accessibilite | 6/10 | Architecture i18n complete (backend+frontend), RGAA palette accessible, axe-core en CI. Manque : traductions reelles, audit RGAA externe, keyboard navigation detaillee. | ACCEPTABLE | Non pour MVP FR |
| Documentation & onboarding | 6/10 | Specs techniques excellentes (16 000+ lignes), tours guides, Swagger auto. Manque : documentation utilisateur, runbooks, ADR, video tutorials. | ACCEPTABLE | Non |
| Go-to-market | 2/10 | Aucun plan de lancement, aucun funnel, aucun contenu. Manque : strategie acquisition, landing page, calendrier editorial. | INEXISTANT | Non pour le code, Oui pour le business |
| Modele economique | 3/10 | 4 formules avec prix. Manque : projections, LTV, CAC, seuil rentabilite, unit economics. | INCOMPLET | Non pour le code, Oui pour la viabilite |

## 3.2 Synthese des forces

- Architecture solide et evolutive : Le kernel est bien pense, la compatibilite ascendante est garantie, le bootstrap evolutif est le bon paradigme pour un MVP qui doit grandir.

- Scoring 5D differentiant : Le moteur de scoring parametrique plugin-based avec 33 regles est sans equivalent sur le marche. C’est un vrai atout de rupture.

- Modele organisationnel mature : La prise en compte des 5 roles, des 2 types de tenants (soumissionnaire et acheteur), et des multi-metiers (Equans/SPIE) montre une comprehension reelle du terrain.

- Open source MIT : Le choix de l’open source dans un marche 100% proprietaire est un levier de distribution et de confiance difficile a reproduire.

- Checklist des fondations respectee : Les 5 points critiques production (Sentry, Backup, Rate Limiting, E2E, MFA) ont ete specifies et sont implementables.

## 3.3 Synthese des risques

- Risque execution technique : 16 000 lignes de specs pour 4 semaines de MVP = un ratio specs/code eleve. Le risque est de ne pas arriver a tout implementer et de livrer un MVP incomplet.

- Risque orchestration agents : L’orchestration est le point le plus faible (4/10 dans l’audit). Sans ordonnancement explicite et gestion d’erreurs robuste, le systeme agentic est une collection de scripts, pas un OS.

- Risque memoire : Pas de TTL, pas d’oubli selectif en v0.1-v0.3. La memoire va pourrir en production reelle. C’est une dette technique qui va s’accumuler.

- Risque business : Pas de go-to-market, pas de modele economique detaille. TAKA OS risque d’etre un excellent produit sans clients.

- Risque concurrence : La fenetre bleue ocean est de 12-18 mois. Tenderbolt.ai et Nextend.ai progressent vite. TAKA OS doit avancer vite.

## 3.4 Verdict final

### GO pour Sprint 0 — avec 4 RESERVES

Le lancement du developpement est AUTORISE. Les fondations techniques sont suffisamment solides pour demarrer le Sprint 0 (setup, modeles, auth, parsing PDF basique). Les 5 points critiques production sont specifies et doivent etre integres dans les prompts Kimi Code.

RESERVE 1 — Orchestration agents : Des la v0.2, implementer un orchestrateur explicite (file d’attente avec priorite, retry, dead letter). Sans cela, le systeme agentic ne sera pas fiable.

RESERVE 2 — Memoire avec TTL : Des la v0.3, implementer le TTL sur les embeddings et la deduplication. Repousser l’oubli selectif a v2.0 est acceptable si le TTL et la dedup sont en place.

RESERVE 3 — Go-to-market parallele : Le CEO doit lancer le go-to-market en parallele du code des la semaine 1. Sans clients, le produit est un hobby, pas une entreprise.

RESERVE 4 — Tests agents IA : Des la v0.2, implementer des tests deterministes sur des AO connus. Une regression du prompt Mistral = scores faux = decisions metier erronees.

## 3.5 Recommandation strategique — Plan de bataille en 3 phases

### Phase 1 — Code Sprint 0-1 (Semaine 1-2) : Fondations + premiers ecrans

Objectif : Avoir un repo fonctionnel avec auth, upload PDF, parsing basique, scoring regles, et Kanban visuel.

| Semaine | Actions | Livrables | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 — Sprint 0 | Setup repo, modeles SQLAlchemy, auth JWT, EventBus, parsing PDF (pypdf + pdfplumber), scoring regles 80%, Kanban basique | Repo GitHub public, Docker Compose fonctionnel, 5 endpoints API, 3 pages React | Parsing CPV ≥ 80% |
| S2 — Sprint 1 | Sentry, backup auto, rate limiting, MFA, tests E2E Playwright, upload multi-fichiers | CI/CD vert, tests E2E passants, error tracking actif | 5 scenarios E2E passants |

Ressources : Kimi Code (AI coding), CEO (validation), 1 VPS Hetzner (20 EUR/mois).

### Phase 2 — Validation marché (Semaine 3-4, parallele au code) : Personas, concurrence, go-to-market

Objectif : Valider le produit avec des vrais utilisateurs et preparer le lancement commercial.

| Semaine | Actions | Livrables |
| --- | --- | --- |
| S3 | 4 entretiens utilisateurs (1 par persona), affiner les personas, valider les 5 etapes d’onboarding | Fiche personas validee, feedback utilisateurs documente |
| S4 | Lancer landing page v1, creer comptes LinkedIn/Twitter, publier 3 posts, contacter 10 beta-testeurs, matrice concurrence integree dans les specs | Landing page en ligne, 50+ followers, 3 beta-testeurs inscrits, tableau concurrence dans le repo |

Ressources : CEO (entretiens, contenu), outils no-code (Carrd ou Webflow pour la landing page).

### Phase 3 — Sprint 2-3 + lancement beta (Semaine 5-8)

Objectif : Livrer la v0.1 fonctionnelle a 5 beta-testeurs, collecter les premiers retours, itérer.

| Semaine | Actions | Livrables |
| --- | --- | --- |
| S5 — Sprint 2 | Connecteur BOAMP, veille automatique, alertes email, memoire episodique basique | 10+ AO detectes automatiquement par jour |
| S6 — Sprint 3 | Deliberation (3 agents), Vault, feedback loop scoring, onboarding interactif | Demo “3 agents debattent d’un AO” |
| S7 | Beta-test avec 5 PME, collecte de feedback, correction des bugs critiques | 5 comptes actifs, 50+ AO uploades/qualifies |
| S8 | Iteration sur les retours, preparation lancement commercial, lancement plan Pro (49 EUR/mois) | 2-3 premiers clients payants |

Ressources : Kimi Code, CEO (support beta), 1 freelance community manager (optionnel).

### Tableau de bord de suivi (KPIs hebdomadaires)

| KPI | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lignes de code backend | 0 | 2000 | 3000 | 3500 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 |
| Lignes de code frontend | 0 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| Tests unitaires | 0 | 30 | 40 | 45 | 60 | 75 | 80 | 90 |
| Tests E2E | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Beta-testeurs actifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| AO uploades/qualifies | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 80 |
| Posts LinkedIn | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| Followers LinkedIn | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| MRR (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100-300 |

# ANNEXE A — Items non critiques deliberement ecartes

Les items suivants ont ete identifies comme manquants mais ne sont PAS bloquants pour le lancement du code. Ils sont documentes pour memoire et seront traites dans les versions ulterieures.

| # | Item | Categorie | Pourquoi ecarte | Quand |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GraphQL | Backend | REST suffit pour MVP | v1.0+ |
| 2 | WebSocket temps reel | Frontend | Polling React Query suffisant en v0.1 | v0.3 |
| 3 | PWA / Mobile natif | Frontend | Usage desktop prioritaire pour AO | v0.5 |
| 4 | Neo4j graphe | Memoire | pgvector suffisant pour v0.1-v0.4 | v1.1 |
| 5 | SSO / SAML 2.0 | Securite | MFA + JWT suffisent pour MVP | v1.0 |
| 6 | SOC 2 / ISO 27001 | Securite | Roadmap commerciale, pas MVP | v1.0+ |
| 7 | Pentest annuel | Securite | Budget 15-30kEUR, pas pour MVP | v1.0 |
| 8 | Auto-scaling / Kubernetes | DevOps | Docker Compose + 1 VPS suffisent | v1.0 |
| 9 | Marketplace plugins | Business | Pas avant 500+ clients | v2.0 |
| 10 | TAKA Vision (depot automatique) | Agents | Holo-1 en v1.2 uniquement | v1.2 |

# ANNEXE B — Checklist des 5 points critiques avant premier commit

Avant que Kimi Code ne genere le premier fichier, verifier que ces 5 elements sont presents dans le prompt du Sprint 0 :

- ☐ Sentry DSN configure (backend + frontend)

- ☐ Script backup-db.sh avec cron + S3 + test de restauration

- ☐ SlowAPI middleware avec limites par endpoint (login, upload, qualification)

- ☐ Playwright config avec 3 scenarios minimum (auth, upload+qualification, Kanban)

- ☐ Modele User avec champs MFA (mfa_enabled, mfa_secret, mfa_verified, mfa_backup_codes)

Si un de ces 5 elements est absent du prompt Sprint 0, le verdict devient NO-GO jusqu’a correction.

# ANNEXE C — Documents de reference

| # | Document | Lignes | Role dans la synthese |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bible_TAKA_OS_Maitresse.md | 1 469 | Roadmap, architecture, CDC |
| 2 | blueprint_taka_os_v1.md | 14 977 | Architecture complete |
| 3 | TAKA_OS_Concept_Validation_Complete.md | 2 281 | 5 roles, flows, onboarding |
| 4 | TAKA_OS_Dashboard_Rationalisation_MultiMetiers.md | 1 116 | Dashboard, multi-metiers, KPIs |
| 5 | TAKA_OS_Audit_Complet_Honnete.md | 1 412 | 80+ trous, notes par pilier |
| 6 | TAKA_OS_Validation_8_Points_Restants.md | 1 209 | i18n, RGAA, Open Core, memoire, N Gates, HIL, forensique |
| 7 | TAKA_OS_5_Points_Critiques_Action.md | ~1 000 | Sentry, Backup, Rate Limit, E2E, MFA |
| 8 | TAKA_OS_Ecosysteme_Connecteurs.md | ~1 500 | 40+ connecteurs, strategie Chift |
| 9 | Manifeste_Kernel_TAKA_OS_v1.md | 3 676 | Kernel, EventBus, Registry |
| 10 | Manifeste_Vertical_AO_TAKA_OS_v1.md | 995 | 6 agents |
| 11 | Specs_Scoring_Engine_V2.md | 4 472 | 5 dimensions, 33 regles |
| 12 | analyse_concurrence_taka_os_2026.md | ~340 | Concurrence IA-first |
| 13 | MEMO_SESSION_TAKA_OS.md | 173 | Memo de session |
|  | TOTAL | ~16 000+ |  |

Document produit le 05 Mai 2026 par le Consultant Strategique Senior Statut : GO pour Sprint 0 — avec 4 reserves Prochain jalon : Integration des 5 points critiques dans les prompts Kimi Code, puis premier commit

# ANNEXE D — Matrice de risque detaillee par version

Cette matrice identifie les risques les plus graves pour chaque version de la roadmap. Elle sert a prioriser les efforts de mitigation.

| Version | Risque #1 | Probabilite | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | Parsing PDF CPV < 80% de precision | Haute (60%) | Critique (le produit ne sert a rien sans parsing fiable) | Fallback manuel, test sur 50 DCE reels |
| v0.1 | Prompt Mistral coute trop cher (> 50 EUR/mois par client) | Moyenne (30%) | Majeur (non rentable) | Caching agressif, modeles plus petits (Mistral Small) |
| v0.1 | Kanban trop lent avec > 50 AO | Haute (50%) | Majeur (UX degradee) | Pagination, virtualisation, materialized views |
| v0.2 | Veille BOAMP rate des AO (faux negatifs) | Haute (40%) | Critique (promesse non tenue) | Double source (BOAMP + TED), alerting si aucun AO detecte en 48h |
| v0.2 | Memoire episodique retourne des AO non pertinents | Moyenne (35%) | Majeur (confiance baisse) | Seuil de similarite ≥ 0.85, filtrage CPV |
| v0.3 | Deliberation agents trop lente (> 10s) | Moyenne (40%) | Moyen | Parallelisation, caching des prompts systeme |
| v0.3 | Feedback loop altere le scoring de maniere non souhaitee | Basse (15%) | Critique | Validation humaine obligatoire, rollback possible |
| v0.4 | Scoring V2 YAML casse la compatibilite V1 | Basse (10%) | Majeur | Migration automatique, tests regression |
| v0.5 | Swarm Registry ne detecte pas un agent mort | Moyenne (30%) | Majeur | Heartbeat + auto-restart + alerting |
| v1.0 | NATS Event Mesh instable en production | Basse (15%) | Critique | Fallback sur EventBus asyncio, test charge |

# ANNEXE E — Analyse des dependances critiques

Le diagramme ci-dessous montre les dependances entre composants qui pourraient bloquer le developpement si l’un d’eux echoue.

[Parsing PDF] ──► [Scoring Regles] ──► [Qualification GO/NO-GO]
       │                    │                    │
       ▼                    ▼                    ▼
[Kanban Display] ◄── [Database Models] ◄── [Auth JWT]
       │                    │                    │
       ▼                    ▼                    ▼
[Dashboard KPIs] ◄── [pgvector Embeddings] ◄── [Mistral API]
       │                    │
       ▼                    ▼
[TAKA LAB Insights] ◄── [Memory Mesh]
       │
       ▼
[WebSocket / Polling]

Dependances les plus critiques :

- Mistral API : Si Mistral suspend un compte ou change ses tarifs, le scoring et la memoire sont inutilisables. Mitigation : Architecture swap-ready (interface LLMProvider abstraite pour remplacer par OpenRouter, Anthropic, ou un modele local).

- Parsing PDF : Si pypdf/pdfplumber ne parviennent pas a extraire le CPV dans 80% des cas, le produit est inutilisable. Mitigation : Double librairie (pypdf + pdfplumber + Mistral fallback), test sur corpus de 50 DCE reels avant lancement.

- PostgreSQL + pgvector : Si pgvector ne tient pas la charge (10 000+ embeddings), la recherche semantique devient lente. Mitigation : Index HNSW configure, monitoring des requetes lentes, planification de migration vers Pinecone/Weaviate si necessaire (v1.1).

# ANNEXE F — Recommandations de priorisation des ressources

## Allocation des ressources par semaine (estimation)

| Phase | Semaines | Kimi Code (%) | CEO (%) | Beta-testeurs | Cout estimé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0-1 (Fondations) | 1-2 | 70% | 30% | 0 | 200 EUR (VPS+outils) |
| Validation marché | 3-4 | 20% | 60% | 0 | 100 EUR (landing+outils) |
| Sprint 2-3 (Beta) | 5-8 | 60% | 30% | 5 | 400 EUR (VPS+Mistral+outils) |
| Lancement commercial | 9-12 | 40% | 50% | 20+ | 600 EUR/mois |

Le CEO ne doit pas coder. Le CEO fait : entretiens clients, contenu marketing, recrutement beta-testeurs, partenariats, modele economique. Coder = detournement de ressources strategiques.

# ANNEXE G — Questions sans reponse dans les specs (a clarifier avant Sprint 0)

- Quelle est la politique de versionnage de la base de donnees ? Alembic est mentionne mais pas la strategie de migrations en production (zero-downtime ? maintenance window ?).

- Comment gerer les mises a jour du modele Mistral ? Si mistral-large-latest change de comportement (prompt drift), les scores peuvent varier sans changement de code. Faut-il pinner la version ?

- Quelle est la limite de taille des DCE ? Un DCE de 500 pages fait combien de tokens ? Quel est le cout Mistral associe ?

- Le parsing PDF est-il synchrone ou asynchrone ? Un upload de 20 Mo PDF peut prendre 30s. L’UI doit-elle attendre ou traiter en background ?

- Quid des DCE scannes (image-based) ? Beaucoup de collectivites publient des PDF scannes. OCR (Tesseract/pytesseract) n’est pas mentionne.

- Comment gerer les mots de passe oublies ? Reset par email avec token expire ? Duree de validite du token ?

- Quelle est la politique de suppression des comptes inactifs ? Apres combien de mois d’inactivite un compte est-il suspendu ? Les donnees sont-elles archivees ou supprimees ?

# ANNEXE H — Comparaison des specs avec les standards de l’industrie

| Categorie | Standard industriel | TAKA OS | Ecart |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentation technique | 1 ligne de doc / 2 lignes de code | ~16 000 lignes de specs pour ~0 ligne de code | Specs excessives, risque analysis paralysis |
| Tests E2E | 1 test E2E par user story critique | 5 scenarios specifies | SUFFISANT pour MVP |
| Securite | MFA obligatoire, rate limiting, WAF, pentest | MFA specifie, rate limiting specifie, WAF manquant, pentest manquant | MVP acceptable |
| Monitoring | APM + logs + alerting + runbooks | Sentry specifie, Prometheus/Grafana manquant | MVP risque |
| API design | OpenAPI 3.0 + versioning + rate limits + SDK | Versioning present, rate limits specifie, OpenAPI manuel manquant, SDK manquant | v0.3 |
| i18n | 100% couverture des strings | Architecture complete, traductions manquantes | v0.3 |
| Accessibilite | WCAG 2.1 AA certifiee | Palette accessible, axe-core en CI, audit manquant | v0.5 |

# ANNEXE I — Gouvernance des decisions produit

TAKA OS a accumule 16 000+ lignes de specs sans processus de decision clair. Voici une proposition de gouvernance legere pour eviter l’accumulation de dette documentaire :

| Type de decision | Qui decide | Dans quel delai | Document requis |
| --- | --- | --- | --- |
| Choix stack technique | Architecte + CEO | 24h | ADR (Architecture Decision Record) de 10 lignes max |
| Ajout feature | CEO + Beta-testeur referent | 48h | User story + critere d’acceptation |
| Changement scoring | CEO + Data scientist | 72h | Analyse d’impact sur les AO existants |
| Prix / formule | CEO + Beta-testeur payant | 1 semaine | Tableau LTV/CAC mis a jour |
| Priorite roadmap | CEO | Hebdomadaire | Tableau de bord KPIs |
| Bug critique | Developpeur + CEO | Immediate | Incident report (5 lignes) |

Regle d’or : Si une decision ne peut pas etre documentee en moins de 20 lignes, elle est trop complexe et doit etre decomposee.

# ANNEXE J — Points de vigilance pour le consultant externe (si applicable)

Si le CEO fait appel a un consultant externe (expert-comptable, avocat, devops freelance), les points suivants sont a communiquer :

- Avocat : Valider la conformite RGPD du modele de donnees (suppression compte, portabilite, DPO). Valider les CGV du plan Pro. Estimation : 2 000-5 000 EUR.

- Expert-comptable : Choisir le regime fiscal (SAS, SASU, auto-entrepreneur). Definir le plan de facturation. Estimation : 500-1 500 EUR.

- DevOps freelance : Configurer le monitoring Prometheus/Grafana + alerting PagerDuty + WAF Cloudflare. Estimation : 1 500-3 000 EUR (one-shot).

- Designer UX/UI : Auditer le Kanban et le dashboard sur les 5 heuristiques de Nielsen avec les personas. Estimation : 1 000-2 000 EUR.

# ANNEXE K — Glossaire des termes critiques

| Terme | Definition | Version d’introduction |
| --- | --- | --- |
| N Gates | Pipeline de validation en N etapes (syntaxe, semantique, RBAC, idempotence, deterministe, HIL) | v0.1 |
| TAKA LAB | Module de metacognition : auto-ajustement scoring, detection biais, suggestion regles | v0.4 |
| Business Line | Division metier dans un groupe multi-sectoriel (ex: Telecom, Surete, CVC) | v0.5 |
| Swarm Registry | Registre des agents avec capabilities, discovery, heartbeat | v0.5 |
| Memory Mesh | 3 zones de memoire (Global, Tenant, Session) avec transferts | v1.1 |
| HIL | Human-in-the-loop : niveaux d’autonomie 1 a 4 avec kill switch | v0.3 |
| Forensique | Traçabilite complete des decisions IA (5 couches, hash chain) | v0.1-v1.0 |
| Scoring 5D | 5 dimensions : Coherence, Viabilite, Accessibilite, Faisabilite, Intelligence | v0.1 (regles) / v0.4 (V2) |
| Vault | Stockage securise des secrets (cles API, tokens, credentials) | v0.3 |
| Open Core | Modele de licence : core MIT gratuit, extensions proprietaires payantes | v0.1 |

# ANNEXE L — Resume executif pour les parties prenantes

## En une page : ou en est TAKA OS ?

Ce qui est fait (78% des items critiques) : - Architecture technique complete et solide (EventBus, kernel, 5 couches) - Scoring parametrique 5D differentiant (33 regles, plugins YAML, XAI) - Modele organisationnel mature (5 roles, multi-metiers, onboarding) - 5 points critiques production specifies (Sentry, Backup, Rate Limit, E2E, MFA) - Ecosysteme 40+ connecteurs avec strategie Chift - Roadmap 12 mois (v0.1 → v2.0)

Ce qui manque (22% des items, 10 aspects pertinents) : - Go-to-market et acquisition (inexistant) - Modele economique detaille (incomplet) - Personas utilisateurs valides (non testes) - API publique et SDK (non specifiee en detail) - Plan de migration et import CSV (non defini) - Support et SLA (non structure) - Analytics produit et growth (non implemente) - Contenu marketing et calendrier editorial (non planifie) - Reglementation pays specifique (Belgique, Maroc) - Monitoring production (Prometheus/Grafana)

Verdict : GO pour Sprint 0 avec 4 reserves (orchestration agents, memoire TTL, go-to-market parallele, tests agents).

Livrable de confiance : Les 5 points critiques doivent etre dans le prompt Sprint 0. Le repo GitHub doit etre ouvert avant J+7. 5 beta-testeurs doivent etre recrutes avant S5.

# ANNEXE M — Liste des items [~] partiellement couverts — plan de completion

| # | Item | Statut actuel | Action pour completer | Responsable | Delai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Security headers / CSP | Mentionne | Configurer Nginx CSP + HSTS | Kimi Code | Sprint 0 |
| 2 | Memory Mesh (transferts entre zones) | Architecture uniquement | Specifier les regles de transfert Global↔Tenant↔Session | Architecte | S3 |
| 3 | Oubli selectif | Mentionne v0.5+ | Implementer TTL + deduplication en v0.3 | Kimi Code | S5-S6 |
| 4 | Swarm Registry | Spec v0.5+ | Commencer par un registre statique JSON en v0.2 | Kimi Code | S4 |
| 5 | Lifecycle Manager | Spec v0.5+ | FSM basique (idle/busy/error) en v0.3 | Kimi Code | S6 |
| 6 | Deliberation / Parlement | Spec v0.3+ | Vote majoritaire a 3 agents en v0.3 | Kimi Code | S6 |
| 7 | TAKA LAB | Spec v0.4+ | Auto-ajustement scoring simple en v0.4 | Kimi Code | S7 |
| 8 | Traductions i18n | Architecture uniquement | Traduire 200+ strings FR→EN→NL en v0.3 | CEO + Freelance | S5-S7 |
| 9 | Tests axe-core CI | Specifie | Ajouter au workflow GitHub Actions | Kimi Code | S3 |
| 10 | Template PDF forensique | Specifie | Creer le template HTML→PDF | Kimi Code | S8 |
| 11 | Sandbox Docker | Specifie | Dockerfile sandbox + execution isolee | Kimi Code | S6 |
| 12 | Couverture tests | Objectif defini | Mettre en place coverage.py + badge | Kimi Code | S3 |
| 13 | Tests agents IA deterministes | NON couvert | Corpus de 10 AO avec scores attendus | Kimi Code | S4 |

# ANNEXE N — Criteres de passage d’une version a la suivante

Chaque version ne peut etre declaree “terminee” que si les criteres suivants sont remplis. Ces criteres servent de portes de validation (gates) avant de commencer la version suivante.

| Version | Critere 1 | Critere 2 | Critere 3 | Critere 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 MVP | Parsing CPV ≥ 80% | Kanban fonctionnel | Auth + MFA | 1 beta-testeur actif |
| v0.2 | 10+ AO detectes/jour | Memoire episodique | 3 agents actifs | 3 beta-testeurs |
| v0.3 | Deliberation 3 agents | Feedback loop | Vault | 5 beta-testeurs payants potentiels |
| v0.4 | Scoring V2 YAML | Redacteur template | TAKA LAB basic | 5 beta-testeurs actifs |
| v0.5 | Swarm Registry | Business Lines | Lifecycle Manager | 10 beta-testeurs |
| v1.0 | NATS Event Mesh | SSO/LDAP | API publique stable | 20 clients, 2 payants |
| v1.1 | Memory Mesh 3 zones | Neo4j optionnel | i18n complet | 50 clients, 10 payants |
| v1.2 | TAKA Vision (Holo-1) | Deposant auto | Marketplace v1 | 100 clients, 30 payants |

# ANNEXE O — Contact et revision

Ce document est vivant. Il doit etre relu et mis a jour : - Apres chaque Sprint (tous les 7 jours) - Apres chaque recrutement de beta-testeur - Apres chaque changement de stack ou d’architecture - Apres chaque publication de concurrent majeur

Date de validite : Ce verdict est valide jusqu’au 15 Mai 2026. Passée cette date, relire l’ensemble des documents et mettre a jour ce verdict.

Document finalise le 05 Mai 2026 Nombre total de lignes : voir verification ci-dessus Verdict : GO pour Sprint 0 — 4 reserves Signature du Consultant Strategique Senior